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	NÚMERO DE EXPEDIENTE
	2026H0100002

	TIPO DE CONTRATO
	OBRAS

	PROCEDIMIENTO
	Abierto simplificado (art. 159 LCSP)

	CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
	SÍ 
	
	NO
	X

	CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL
	SÍ
	
	NO
	X



LICITACIÓN ELECTRÓNICA

	Tramitación
	X
	ordinaria
	
	urgente

	Tramitación anticipada
	
	





PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES


CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

	1.- PODER ADJUDICADOR

	Administración contratante
	Ayuntamiento de Lezo

	Órgano de contratación
	Junta de Gobierno Local

	Departamento / Servicio gestor
	Urbanismo, Obras y Servicios

	Dirección dpto. / Serv. gestor
	Plaza de la Santa Cruz, 1 , 20100 Lezo

	Correo electrónico
	hirigintza@lezo.eus

	Oficina de contabilidad
	Servicios Económicos del Ayuntamiento de Lezo

	2.- PERFIL DE CONTRATANTE:
	https://www.lezo.eus/es/perfil-contratante

	3.- OBJETO DEL CONTRATO

	El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de mejora de la accesibilidad de los edificios de viviendas del barrio de Altamira, en Lezo (proyecto «Altamira auzoko etxebizitza-eraikinen irisgarritasuna hobetzeko proiektua»).

Las obras consisten en reurbanizar el espacio público situado ante los portales 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de la calle Tomás Garbizu, sustituyendo los escalones y tramos de escalera existentes por rampas, de forma que desde la acera exista al menos un itinerario sin escaleras hasta cada portal. Incluyen también la reposición de elementos de urbanización deteriorados (barandillas y tapas de registro), la adecuación de la red de saneamiento de la zona y una nueva fuente en el frontón.

Las obras se definen en el proyecto redactado por Altair Ingeniería & Arquitectura, S.L. en diciembre de 2020 y en su anexo de octubre de 2026. El anexo adapta el proyecto, mediante nuevos planos y un presupuesto actualizado, a la obra de separación de las aguas fecales y pluviales que la Mancomunidad de Aguas del Añarbe ha ejecutado posteriormente en el barrio.

	Código(s) CPV: 45233260-9 Trabajos de construcción de vías peatonales; 45232410-9 Obras de saneamiento

	Posibilidad de licitar por lotes 
	SÍ
	
	

	
	NO
	X
	

	4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

	Sistema de determinación del precio
	Precios unitarios 
	

	
	Precios a tanto alzado a parte del contrato 
	

	
	Precios a tanto alzado la totalidad del contrato 
	X

	Presupuesto base de licitación
(IVA incluido)
	140.710,22 €

	Desglose del presupuesto base de licitación
		Presupuesto de ejecución material
	97.722,22 €

	Gastos generales (13%)
	12.703,89 €

	Beneficio industrial (6%)
	5.863,33 €

	IVA (21%)
	24.420,78 €

	TOTAL
	140.710,22 €




	El presupuesto corresponde al anexo del proyecto de octubre de 2026 (mediciones y presupuesto, cuadro de precios y resumen de presupuesto).

	5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA NO INCLUIDO)

		Presupuesto base de licitación (sin IVA)
	116.289,44 €

	Modificaciones previstas
	0,00 €

	VALOR ESTIMADO
	116.289,44 €






	6.- FINANCIACIÓN
	Porcentaje

	Ayuntamiento de Lezo
	100%



	7.- ANUALIDADES

	EJERCICIO
	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
	IMPORTE

	2026
	1 601.01.134.10
	140.710,22 €



	8.- PLAZO DE EJECUCIÓN / DURACIÓN

	El plazo de ejecución de las obras es de DOS (2) MESES, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.
Este plazo sustituye al de un mes previsto en la memoria del proyecto de 2020, conforme al anexo de octubre de 2026.

	Plazos parciales 
	SÍ
	
	

	
	NO
	X
	



	9.- PRÓRROGA

	SÍ
	
	

	NO
	X
	



	10.- FORMA DE PAGO

	Mediante certificaciones mensuales de la obra ejecutada, expedidas por la dirección facultativa conforme a los precios del proyecto, y contra factura expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por la persona responsable del contrato (arts. 198 y 240 LCSP).

	11.- LUGAR DE EJECUCIÓN

	Calle Tomás Garbizu (portales 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10), barrio de Altamira, Lezo

	12.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

	SÍ
	
	NO
	X
	

	 13.- REVISION DE PRECIOS 

	SI
	
	NO
	X
	



	14.- AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES, SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL

	1) AUTORIZACIONES / HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES
(art. 65 LCSP)

No se exigen.

	Procede
	SI
	
	NO
	X
	

	2) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se acreditará mediante el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 116.000 euros (art. 87.1.a LCSP).
El volumen anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera inscrita en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrita. Las personas empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil lo acreditarán mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

	3) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución, en los que se indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término (art. 88.1.a LCSP). Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, los certificados serán expedidos o visados por el órgano competente; en su caso, la autoridad competente los comunicará directamente al órgano de contratación.
Condición mínima: que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 81.000 euros en obras del mismo grupo o subgrupo de clasificación que corresponde al contrato (grupo G, subgrupo 3), o del grupo o subgrupo más relevante cuando el contrato incluya trabajos de distintos subgrupos.
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendida como tal la que tenga una antigüedad inferior a cinco años, no se le exigirá la relación de obras. Su solvencia técnica se acreditará mediante la disponibilidad de una persona técnica de grado medio o superior que ejercerá como jefe o jefa de obra y que cuente con al menos tres años de experiencia en obras de urbanización o viales, indicando su titulación y su experiencia (art. 88.1.b y c, y art. 88.2 LCSP).

	4) CLASIFICACIÓN:
No se exige, por ser el valor estimado del contrato inferior a 500.000 euros (art. 77.1.a LCSP).
Las empresas licitadoras podrán acreditar su solvencia mediante la clasificación en el grupo G (Viales y pistas), subgrupo 3 (Con firmes de hormigón hidráulico), categoría 1, o bien mediante los requisitos de los apartados 2) y 3) anteriores.

5) ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y GARANTÍA DE CALIDAD
No se exige.

	15.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

	La empresa licitadora se comprometerá a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales previstos en el proyecto, en su pliego de condiciones y en el anexo de octubre de 2026 (art. 76.2 LCSP) y, en particular:
- Capacitación lingüística: la persona representante de la empresa que mantenga la relación oral y escrita con el Ayuntamiento deberá acreditar como mínimo el nivel C1 de euskera del Marco Común Europeo de Referencia.
La empresa propuesta como adjudicataria acreditará esta capacitación lingüística antes de la adjudicación.
Este compromiso tiene el carácter de obligación esencial a los efectos del art. 211.1.f LCSP.




	16.- ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

	SÍ
	
	NO
	X
	




	17.- SUBCONTRATACIÓN

	Obligación de indicar en el DEUC:

	a) Parte del contrato que se prevé subcontratar, indicando el importe a subcontratar de la oferta y nombre o perfil empresarial de los subcontratistas
	SÍ
	
	NO
	X

	b) Previsión de subcontratación de servidores o servicios asociados, indicando su importe y el nombre o perfil de los subcontratistas (si se tratara de un encargo de tratamiento de datos personales)
	SÍ
	
	NO
	X

	- Pagos directo a subcontratistas
	SÍ
	
	NO
	X

	- Tareas críticas que no pueden subcontratarse
	SÍ
	
	NO
	X

	La adjudicataria deberá ejecutar la obra en las condiciones ofrecidas.




	18.- GARANTÍAS

	PROVISIONAL
	SÍ
	
	

	
	NO
	X
	

	DEFINITIVA
	SÍ
	X
	Importe: 5% precio oferta sin IVA.

	
	NO
	
	

	COMPLEMENTARIA
	SÍ
	
	

	
	NO
	X
	

	PLAZO DE GARANTIA
	Un (1) año desde la recepción de las obras.





	19.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

	19.1.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: 25 puntos máx.

19.1.1.- Memoria técnica y programa de trabajos: 25 puntos máx.
Se pide un planteamiento claro de la propuesta general de ejecución de los trabajos. Se citarán, describirán y estudiarán las dificultades de la obra, así como las afecciones e interferencias que puedan generar los trabajos y la relación entre ellas. Se valorará que lo descrito sea correcto, preciso, razonado y específico de esta obra; las descripciones genéricas, aplicables a cualquier obra, recibirán una valoración baja.
a) Análisis del proyecto y de su anexo (8 puntos): descripción general de los trabajos, forma de ejecutarlos y orden de ejecución, con propuestas razonadas.
b) Principales dificultades de la obra (9 puntos): identificación de los puntos críticos y exposición razonada de las pautas que se adoptarán ante cada uno de ellos. En particular: garantizar el acceso a cada portal durante las obras (vecindario, personas con movilidad reducida y servicios de emergencia); interferencias con las redes de servicios enterradas, incluida la nueva red de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe; y trabajos en contacto con las fachadas y muros de los edificios.
c) Programa de trabajos (5 puntos): planificación para cumplir el plazo previsto de 2 meses, plazos parciales y medios para cumplirlos, y medios para recuperar los retrasos.
d) Medidas para reducir el impacto ambiental y las molestias al vecindario durante la ejecución (3 puntos): propuesta de medidas y seguimiento de su aplicación, teniendo en cuenta, entre otros, la generación de polvo, el ruido, las emisiones contaminantes y los vertidos de aguas residuales.
*Para continuar en la licitación será necesario obtener al menos la mitad de los puntos de los criterios valorados mediante juicio de valor (12,5 puntos).

19.2.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 75 puntos máx.


19.2.1.- Oferta económica, según presupuesto de licitación: 67 puntos máx.
La propuesta económica se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:
- P: puntuación obtenida por la oferta valorada.
- EO: mejor oferta presentada (más baja).
- PGeh: puntuación máxima posible.
- BE: oferta valorada.
Como partida independiente, los licitadores indicarán el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponderá a la Administración.
Nota: el IVA no se tendrá en cuenta en la valoración.

19.2.2.- Igualdad de género: 5 puntos máx.
Se otorgarán 5 puntos al compromiso de que al menos el 40 % de los puestos técnicos o de otros puestos cualificados adscritos a la ejecución, gestión o coordinación del contrato estén ocupados por mujeres.
Para acreditar el cumplimiento de este compromiso, la contratista presentará, en el plazo de un mes desde el inicio de la ejecución del contrato, la relación de personas empleadas, con indicación de su sexo, fechas de inicio y de fin del contrato, funciones que desempeñan, jornada y categoría profesional. Presentará también copia de los contratos de trabajo.


19.2.3.- Criterio medioambiental: 3 puntos máx.
Mejora del porcentaje (en peso) de residuos de construcción y demolición no peligrosos preparados para su reutilización, reciclado o valorización. Con este criterio se quiere contribuir a la transición hacia la economía circular, con un alto nivel de eficiencia de los recursos, generando menos residuos y optimizando su gestión y valorización. El nivel mínimo será el 70 % del peso total de los residuos generados (excepto LER 170504). Criterio basado en el artículo 26 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Ofertas con un porcentaje igual o inferior al 70 %: 0 puntos.
- Ofertas con un porcentaje igual o superior al 90 %: 3 puntos.
- Ofertas intermedias, entre el 70 % y el 90 %: 
Pi = (3 / 20) × (Porcentaje i − 70) 
Donde Pi es la puntuación obtenida por la empresa «i» y Porcentaje i es el porcentaje propuesto por la empresa «i».
Para acreditar el cumplimiento de este compromiso, la contratista presentará el documento de gestión de residuos antes de la firma del acta de recepción de la obra.

19.3.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Cuando el Órgano de Contratación considere que existen ofertas desproporcionadas o fuera de lo normal en relación con todas las ofertas válidas presentadas, deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando su oferta económica se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

19.4.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DESEMPATE
Los establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP.

	CRITERIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LOS TEXTOS ESCRITOS (CON INDEPENDENCIA DE GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS...) QUE SE PRESENTEN

Todos los textos escritos que se presenten en relación con estos criterios deberán redactarse con los siguientes parámetros:
- Extensión máxima de la memoria (sin considerar portadas o índices): 10 páginas (caras impresas DIN A4). Las páginas que se presenten a partir de ese número no serán tenidas en cuenta a efectos de valoración.
- Tipo de letra y tamaño: Arial 11.
- Interlineado: sencillo.
- Se podrán utilizar las imágenes gráficas, dibujos o esquemas que se quieran (se contarán como hojas escritas).



	20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

	Las fijadas en la cláusula 37.2 de los pliegos administrativos en procedimientos simplificados, en particular las obligaciones laborales, lingüísticas y en materia de igualdad de mujeres y hombres.
Además, en cumplimiento del artículo 22.5.b del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, se establece la siguiente condición especial de ejecución en materia de igualdad de mujeres y hombres: la contratista presentará, junto con la última certificación, un informe con los datos del personal adscrito a la ejecución de la obra (propio y de las subcontratistas), desagregados por sexo y categoría profesional, y con las medidas adoptadas para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo en la obra.



	21.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

	Mantener durante toda la ejecución los compromisos solicitados en los pliegos o que figuren en la oferta de la empresa y, en particular:
- La adscripción de medios del apartado 15, incluida la capacitación lingüística.
- Los compromisos ofertados en los criterios de igualdad de género y medioambiental (apartados 19.2.2 y 19.2.3).
- La condición especial de ejecución en materia de igualdad del apartado 20.




	22.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

	SÍ
	
	NO
	X
	

	No se prevén modificaciones. Las modificaciones no previstas solo podrán realizarse en los supuestos y con los límites del artículo 205 de la LCSP.



	23.- PENALIDADES

	Las fijadas en la cláusula 40 del Pliego y, además, las siguientes (art. 192 LCSP):
- Si la empresa obtuvo puntos en el criterio de igualdad de género (apartado 19.2.2) y no presenta la relación de personas empleadas en el plazo de un mes desde el inicio de la ejecución: 200 euros por cada día de retraso.
- Si la empresa obtuvo puntos en el criterio medioambiental (apartado 19.2.3) y el documento de gestión de residuos no alcanza el porcentaje comprometido: 2 % del precio de adjudicación (IVA excluido).
Cada penalidad no podrá superar el 10 % del precio del contrato (IVA excluido), ni el total de ellas el 50 % del precio del contrato.

	24.- SEGUROS

	La adjudicataria deberá contar, durante toda la ejecución del contrato, con los siguientes seguros, y ajustarse a lo establecido en la cláusula 37.1.4 del pliego:
- Seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 500.000,00 euros por siniestro.
- Seguro de todo riesgo construcción por el importe total de adjudicación (IVA incluido).

	25.- SUBROGACIÓN EN DETERMINADAS RELACIONES LABORALES
	SÍ
	
	NO
	X

	

	26.- IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LAS LICITADORAS

	NO PROCEDE

	27.- ABONOS A CUENTA POR OPERACIONES PREPARATORIAS

	NO PROCEDE

	28.- OTRAS ESPECIFICACIONES ADICIONALES
En caso de desacuerdo entre las versiones en castellano y en euskera, se dará prioridad a la versión en euskera.
Se adjuntan como documentación técnica el proyecto «Altamira auzoko etxebizitza-eraikinen irisgarritasuna hobetzeko proiektua», redactado por Altair Ingeniería & Arquitectura, S.L. en diciembre de 2020, y su anexo de octubre de 2026 (memoria, planos y presupuesto actualizado). En caso de discrepancia entre ambos documentos, prevalece el anexo.

	29.- MESA DE CONTRATACIÓN

	Mesa de Contratación Permanente creada por Resolución del Alcalde de 19 de septiembre de 2023 (publicada en el BOG de 27 de septiembre de 2023). Última actualización de miembros acordada en fecha 26 de marzo de 2026 (publicada en BOG de 22 de abril de 2026).

	
30.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

	Los licitadores deberán presentar sus ofertas en el plazo de 20 DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Lezo (art. 159.3 LCSP). Si el último día es sábado o festivo, el plazo se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

	31.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

	Al existir criterios evaluables mediante juicio de valor, la oferta se presentará en dos archivos electrónicos (art. 159.4.d LCSP):
31.1.- ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
• Datos de identificación (Anexo I)
• Instrucciones DEUC (Anexo II)
• Si procede, compromiso de constitución de UTE y declaración de confidencialidad (Anexos III y VI)
• Compromiso de adscripción de medios y declaración de grupo de empresas (Anexos IV y V)
• Memoria técnica y programa de trabajos (criterio 19.1)
31.2.- ARCHIVO ELECTRÓNICO DOS: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
• Oferta económica y criterios evaluables mediante fórmulas (Anexo VII): precio, compromiso en materia de igualdad de género y porcentaje de residuos preparados para su reutilización, reciclado o valorización.
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