
CONTRATO DE OBRAS: REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL BARRIO DE AGINAMENDI DE BEIZAMA (FASES 1 Y 2)
PROCEDIMIENTO ABIERTO  SIMPLIFICADO ABREVIADO (Art. 159.6 LCSP).
CUADRO RESUMEN
A. PODER ADJUDICADOR
	ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
	AYUNTAMIENTO DE BEIZAMA

	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
	AYUNTAMIENTO PLENO

	SERVICIO GESTOR
	SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

	ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTABILIDAD PÚBLICA
	SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

	Valoración de ofertas
	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

	Fecha Resolución Inicio del expediente de contratación: Resolución plenaria de 17 de julio de 2025

	Dirección Perfil de contratante: http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-home/es

	Dirección del órgano de contratación y correo electrónico: http://www.beizama.eus          udala@beizama.eus


B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
	Obras de reparación, acondicionamiento y asfaltado de la carretera al barrio Aginamendi, Fases 1 y 2 
	CPV
45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado

	Licitar por lotes: 
NO
	Limitaciones en Lotes: NO


C. PROYECTO
	Autor del Proyecto:
Xabier Rezabal Gurruchaga
	Fecha aprobación:
Acuerdo plenario de 17 de julio de 2025


D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Ver Anexo I)
	Importe de licitación (IVA excluido)
	Tipo IVA aplicable: 21 % Importe IVA
	Presupuesto base de licitación (IVA incluido)

	· Fase 1: 39.914,00 €
· Fase 2: 39.876,50 €
· TOTAL: 79.790,50 €

	Fase 1: 8.381.94 €
Fase 2: 8.374,07 €
TOTAL: 16.756,01 €

	Fase 1: 48.295,94 €
Fase 2. 48.250,57 €
TOTAL: 96.546,51 €


	Aplicaciones Presupuestarias:
· Presupuesto de 2025: 1 601.153.20.01 2025 BASERRI BIDE KONPONKETAK
· Presupuesto de 2026: 1 601.153.20.01 2026 BASERRI BIDE KONPONKETAK



E. VALOR ESTIMADO
	
	FASE 1
	FASE 2
	TOTAL

	Importe de licitación (IVA excluido)
	39.914,00 €

	39.876,50 €
	79.790,50 €

	Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido)
	0
	0
	0

	TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
	79.790,50 € 


F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
	Diputación Foral de Gipuzkoa
	Ayuntamiento
	

	Fase 1: 72,47 %
	27,53 %
	100%

	Fase 2:  72,54 %
	27,46 %
	100%


G. ANUALIDADES
	EJERCICIO
	A cargo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
	A cargo del Ayuntamiento
	TOTAL

	2025
	Fase 1: 35.000,00 €
	Fase 1: 13.295,94 
	48.295,94 €

	2026
	Fase 2: 35.000,00 €
	Fase 2: 13.250,57
	48.250,57 €


H. PLAZO DE EJECUCIÓN
	1 MES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. EN TODO CASO, LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA FASE DEBERÁN CONCLUIR ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025.


I. PLAZO DE GARANTÍA
	Doce (12) meses a contar desde la fecha de recepción de las obras


J. REVISIÓN DE PRECIOS
	 No procede, de conformidad con lo establecido en el art. 103 de la Ley 9/2017.


K. TITULACIÓN DEL DELEGADO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL FACULTATIVO
	No se exige


L. SUBCONTRATACIÓN  SI
 
	Porcentaje máximo autorizado:      No puede ser la totalidad de la obra objeto del contrato

	Obligación de indicar en la oferta las prestaciones que tenga previsto subcontratar:  SI
 


M. CESIÓN DEL CONTRATO
	
 NO


N. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
	
 NO SE PREVÉN


Ñ. DATOS DE FACTURACIÓN
	Entidad contratante

	AYUNTAMIENTO DE BEIZAMA
	CODIGO DIR 3
	L01200202

	Órgano con competencias en
materia de contabilidad (Oficina contable)
	SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
	CODIGO DIR3
	L01200202

	Destinatario de la prestación (Unidad tramitadora)
	SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
	CODIGO DIR 3
	L01200202


O. ÍNDICE DE ANEXOS
	ANEXO I
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (DESGLOSE) 

	ANEXO II
	DECLARACIÓN RESPONSABLE

	ANEXO III
	MODELO OFERTA ECONÓMICA

	ANEXO IV
	DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

	ANEXO V
	PENALIDADES


	ANEXO VI
	OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El contrato que se adjudique siguiendo el presente pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá carácter administrativo y le resultará de aplicación la normativa sobre contratación del Sector Público. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos Ley 9/-2017, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP-2017, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), así como por el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente y la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril que regula el empleo de medios electrónicos en procedimientos de contratación. Asimismo, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y restante legislación sobre la materia.
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, en su modalidad abreviada a la que se refiere el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), con arreglo a criterio/s cuantificable/s exclusivamente mediante la mera aplicación de fórmulas.
1. CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1 Disposiciones Generales
1.1.1 Objeto y necesidad del contrato
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de las Obras de reparación, acondicionamiento y asfaltado de la carretera al barrio Aginamendi, Fases 1 y 2, señaladas en el apartado B del cuadro-resumen, de acuerdo con el proyecto elaborado por el arquitecto D. Xabier Rezabal Gurruchaga, referenciado en el apartado C, y las condiciones establecidas en el presente Pliego y en el Proyecto de referencia, aprobado por el órgano de contratación.
El objeto del contrato se divide en dos fases, correspondiendo la fase primera a la denominada Fase 1 del Proyecto Técnico, y la fase segunda a la Fase 2 del Proyecto elaborado por el arquitecto D. Xabier Rezabal Gurruchaga. En el citado proyecto se señalan las obras correspondientes a cada una de las fases.
La división en dos fases de la obra a realizar se justifica por dos razones fundamentales. En primer lugar, existen trabajos de urgente realización, que se corresponden con aquellas partes del camino que se encuentran en peor estado, señalizadas en los planos y cuantificadas en el presupuesto detallado, obrantes en el Proyecto técnico aprobado por este Ayuntamiento (Fase 1). Estos trabajos deben realizarse en el plazo más breve posible, ya que se cuenta para su ejecución, aparte de los propios fondos municipales, con una subvención del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que las obras correspondientes a la primera fase deben ser ejecutados antes del 15 de noviembre de 2025.
Los trabajos contenidos en la 2ª Fase del proyecto aprobado se corresponden con las partes del camino que, aun hallándose en mal estado, no requieren una intervención inmediata. Se ha previsto que la financiación de estos trabajos se realice con fondos del propio Ayuntamiento, y con una subvención del departamento foral anteriormente mencionado, que ya ha sido concedida, pero que se ejecutará en el ejercicio de 2026, por lo que la financiación total de la citada fase se ha previsto mediante un crédito de compromiso para el ejercicio presupuestario de 2026 . 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolución administrativa de iniciación del expediente cuya fecha de aprobación consta en el apartado A del cuadro-resumen.
1.1.2 Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato, recogido en el apartado E del cuadro-resumen, ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
1.1.3 Presupuesto base de licitación
El importe del Presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el apartado D del cuadro-resumen:
	Importe de licitación (IVA excluido)
	Tipo IVA aplicable: 21 % Importe IVA
	Presupuesto base de licitación (IVA incluido)

	· Fase 1: 39.914,00 €
· Fase 2: 39.876,50 €
· TOTAL: 79.790,50 €

	Fase 1: 8.381.94 €
Fase 2: 8.374,07 €
TOTAL: 16.756,01 €

	Fase 1: 48.295,94 €
Fase 2. 48.250,57 €
TOTAL: 96.546,51 €


	Aplicaciones Presupuestarias:
· Presupuesto de 2025: 1 601.153.20.01 2025 BASERRI BIDE KONPONKETAK
· Presupuesto de 2026: 1 601.153.20.01 2026 BASERRI BIDE KONPONKETAK



1.1.4 Precio del contrato
El precio del  contrato será el que resulte de su adjudicación y deberá indicar como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
1.1.5 Plazo de ejecución del contrato
Los plazos de ejecución de las obras será los que figuren en el apartado H del cuadro-resumen.
No obstante, aquéllos tendrán carácter orientativo, siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo .
2.2 Cláusulas especiales de licitación
2.2.1 Presentación de proposiciones
Las proposiciones se presentarán en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente el perfil del contratante.
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas proposiciones y ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos.
2.2.2 Contenido de las proposiciones
Las proposiciones constarán de un archivo electrónico ÚNICO, firmado y cifrado por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar el órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre y el nombre del licitador.
Toda la documentación deberá presentarse redactada en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma. Dentro del SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO se incluirá la siguiente documentación precedida de un índice de la misma:
1º DECLARACIÓN RESPONSABLE
Cumplimentada conforme a las indicaciones contenidas en el Anexo II, firmada por el licitador o su representante.
En el caso de que el licitador está inscrito en alguno de los Registros Oficiales de contratistas, deberá hacerlo constar, a los efectos de su comprobación de oficio por el órgano de contratación.
2º PROPOSICIÓN.
También se incluirá en este sobre la oferta económica que será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo III de este Pliego, formando parte inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Dado que el Ayuntamiento de Beizama debe justificar ante la Diputación Foral de Gipuzkoa los trabajos realizados en cada una de las fases, con objeto de justificar las subvenciones correspondientes a los ejercicios de 2025 y 2026, y con objeto de garantizar los compromisos presupuestarios correspondientes a cada una de las anualidades, los licitadores, además de presentar su oferta total, deberán especificar las sumas ofertadas para cada una de las fases del contrato.
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.
El licitador deberá indicar una dirección de correo electrónico de contacto, al objeto de recibir los avisos remitidos por el órgano de contratación relativos a la puesta a disposición de las notificaciones del procedimiento. 
3º REFERENCIAS TÉCNICAS Y PROGRAMA DE TRABAJO
Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Proyecto técnico y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. En todo caso, el licitador deberá presentar un programa de ejecución de la obra correspondiente a cada una de las fases de la obra.
2.2.3 Efectos de la presentación de proposiciones
La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.
2.2.4 Órgano competente para la calificación de la documentación y valoración de ofertas
El órgano de contratación (Ayuntamiento pleno) será el órgano competente para calificar la documentación aportada por los licitadores y para efectuar la valoración de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 326.1 de la Ley 9/2017. Para ello solicitará los informes técnicos y/o jurídicos que sean precisos.
2.2.5 Apertura y examen de la documentación presentada 
Concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá, en acto público, a la apertura de la documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma, verificándose que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicados en el apartado 2.2.4.
Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en el presente pliego no serán objeto de valoración, quedando excluidas del procedimiento.
No obstante, será objeto de subsanación por los licitadores la declaración responsable, a requerimiento del órgano de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada. En tales casos se conferirá al licitador o licitadores afectados un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento de subsanación. De no se subsanar en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderá que el licitador desiste de su oferta.
Las actas del órgano de calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la admisión y exclusión de las ofertas se publicarán en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados.
El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha decisión.
Seguidamente, se dará lectura a las proposiciones presentadas por los licitadores que han de ser objeto de valoración conforme a los criterios expresados en el presente pliego.
De conformidad con la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las notificaciones se realizarán mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.
2.2.6 Criterios de adjudicación
La valoración de las ofertas presentadas se realizará teniendo en cuenta exclusivamente los siguientes criterios obtenidos mediante la mera aplicación de fórmulas:
	Criterio
	Fórmula 
	Justificación de la fórmula
	Pond.

	Precio
	Puntuación R = 30 – 1,5 x (Baja K – Baja R) 
	En la puntuación por precio se atribuirá la máxima a la proposición más baja (K), y 0 puntos a la que iguale el presupuesto de licitación, aplicando a las restantes (R) la fórmula, en la que las bajas se expresarán porcentualmente; si el resultado es negativo se darán 0 puntos. 
	80 puntos

	Plazo de garantía
	Se valorará que la empresa ofrezca un plazo de garantía superior al plazo mínimo exigido de 1 año, por lo que se otorgarán 2,5 puntos por cada año adicional.
	10
puntos

	Plazo de ejecución
	Dado que es imprescindible que las obras de la Fase nº 1 estén finalizadas antes del final de noviembre, se otorgará puntuación a aquellos licitadores que se comprometan a reducir el plazo de ejecución máximo. Por ello se otorgarán 5 puntos por cada semana en la que las empresas reduzcan dicho plazo máximo.
	10 puntos


2.2.7 Ofertas anormalmente bajas.
Para apreciar el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se atenderá a lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2.3 Adjudicación
2.3.1 Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.
Una vez valoradas las ofertas, se ordenarán las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.
Cuando se produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en la LCSP. A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas.
2.3.2 Presentación de la documentación  justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta.
Se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica, para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1º Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores y de Empresas Clasificadas de Euskadi. El certificado deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan o en su defecto se hará constar las modificaciones en la declaración que se adjunte al certificado.
Si el licitador no estuviera inscrito, deberá presentar:
· Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad. Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere  exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
Si se trata de un empresario persona física, el DNI.
· Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto, previamente bastanteado por el Secretario del Ayuntamiento.
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
2º Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
3º Certificados, expedido por la Compañía aseguradora o correduría de seguros del licitador, correspondientes a las siguientes pólizas de seguro: Seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas y a las instalaciones, como consecuencia de la ejecución del contrato y por importe mínimo de seiscientos mil euros (300.000 €). Dicha cobertura deberá mantener su vigencia durante todo el período de duración del contrato, incluido el periodo de garantía. El Ayuntamiento de Beizama tendrá la consideración de asegurado sin perder la condición de tercero. Si en dichos seguros se establecen franquicias o riesgos excluidos, las indemnizaciones correspondientes a los mismos serán sufragadas por la empresa adjudicataria.
Seguro de todo riesgo de la construcción por el importe de adjudicación correspondiente a la ejecución de las obras. Deberá quedar como asegurado el contratista, subcontratistas, así como todo aquel que intervenga en la obra.
4º Acreditación de no existencia de deudas tributarias y con la Seguridad Social.
5º No se exige la presentación de garantía definitiva
2.3.3 Adjudicación
La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
2.4 Formalización del Contrato
La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el contratista de la resolución de adjudicación. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, que se producirá en el plazo máximo de cinco días desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.
2. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
2.1 Abonos al contratista
El contratista tiene derecho a recibir el precio de la obra ejecutada. Se realizará un único pago por cada una de las fases que constituyen el objeto de la presente licitación, incluso en el supuesto de que la adjudicataria haya presentado una oferta integradora.
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mediante certificación expedida por el Director de la obra y el contratista tendrá la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en formato electrónico.
El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas y que estén comprendidas en el objeto del contrato, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, con los límites fijados en la normativa vigente, previa petición escrita del contratista y una vez asegurados los referidos pagos mediante la prestación de garantía.
2.2 Obligaciones del contratista
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarias para el inicio, ejecución y recepción de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las siguientes:
2.2.1 Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de ésta.
El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales, de igualdad de mujeres y hombres y de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la presente contratación.
Los residuos urbanos e inertes generados durante la obra serán gestionados por la empresa contratista.
Los residuos peligrosos originados (incluidos aceites, envases contaminados con sustancias peligrosas, etc.) durante la ejecución del contrato, serán igualmente responsabilidad de la empresa adjudicataria, que deberá hacer constar al Ayuntamiento su correcta gestión aportando documentación acreditativa que proceda.
2.2.2  Obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal
El contratista quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,  relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y todas  aquellas disposiciones en materia de protección de datos vigentes durante el desarrollo de los trabajos.
Igualmente, deberá mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a la que pueda tener acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, que utilizará únicamente para la consecución del objeto del contrato. Esta obligación subsistirá aún después de haberse extinguido la relación contractual.
2.2.3 Señalización de las obras
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. Dichas señalizaciones deberán respetar la normativa vigente en cuanto al uso de lenguas oficiales, por lo que la citada señalítica deberá constar, al menos, en euskara.
2.3 Tributos
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos. En todo caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido deberá constar de forma desglosada.
2.4 Revisión de precios
Conforme a lo establecido en el apartado K del cuadro-resumen, no se prevé revisión de precio alguna, de conformidad con lo establecido en el art. 103 de la Ley 9/2017.
2.5 Cesión del contrato
Conforme a lo establecido en el apartado M del cuadro-resumen, no se prevé la cesión del contrato.
3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3.1 Ejecución de los trabajos
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Proyecto aprobado por la Administración y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las obras, que ejercerá así mismo las facultades de responsable del contrato.
El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, salvo lo establecido en el art. 239 de la Ley 9/2017, para los supuestos de fuerza mayor.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
3.2 Comprobación del replanteo y plazo de ejecución.
Con carácter general, la ejecución del comenzará con el acto de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes, salvo casos excepcionales y justificados, desde la formalización del contrato. Los plazos parciales se determinarán en el Programa de Trabajo.
La comprobación del replanteo de las obras se efectuará por el Técnico designado por la Administración en presencia del contratista, extendiéndose acta del resultado que se suscribirá en la forma y con los efectos legalmente previstos, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano de contratación.
El plazo de ejecución será de 1 mes a partir de la firma del acta de replanteo. En todo caso, la ejecución de las obras correspondientes a la primera fase concluirá antes del 15 de noviembre de 2025.
3.3 Director facultativo y responsable del contrato.
La Administración designará un Director facultativo responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados.
Las facultades del Responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo.
3.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo
El contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o en el estudio básico. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud, se elevará para su aprobación por el órgano de contratación antes del inicio de la obra.
3.5 Penalidades
3.5.1 Penalidades por demora
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP. La Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en la Ley 9/2017. Todo ello con la salvedad de lo establecido en el Anexo V en relación con el plazo de ejecución de los trabajos correspondientes a la primera fase.
Atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para su correcta ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las referidas en el párrafo anterior, especificadas en el Anexo V del presente Pliego.
3.5.2 Otras penalidades
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el Anexo V de este Pliego y en la forma en él previstas.
4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
4.1 Recepción y liquidación
La recepción y liquidación de las obras, o en su caso de aquéllas correspondientes a la ejecución de cada una de las fases, se regularán conforme a lo dispuesto en el artículo 243 LCSP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el último párrafo del artículo 242.4 LCSP sobre el exceso de mediciones de obras ejecutadas y constatadas en la medición final de la obra.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. La certificación final de las obras ejecutadas será suscrita por dirección facultativa, el responsable del contrato y por el órgano interventor en virtud del apartado tercero de la Disposición adicional tercera de la LCSP-2017.
Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser realizadas por fases y entregadas al uso público.
4.2 Plazo de garantía
El plazo de garantía será el establecido en el apartado I del cuadro-resumen o, en su caso, el ofertado por el adjudicatario.
4.3 Responsabilidad por vicios ocultos
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde la fecha de la recepción.
5. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato, además de las establecidas en los arts. 211 y 245 de la Ley 9/2017, el incumplimiento de las condiciones esenciales establecidas en el Anexo VI del presente Pliego. La resolución contractual se tramitará con arreglo al procedimiento detallado en el artículo 109 y siguientes del RGLCAP en el plazo de TRES meses contados desde la fecha de incoación del procedimiento de resolución.
6. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, todo ello conforme a lo establecido en el art. 190 de la Ley 9/2017.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la citada Ley.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo en los supuestos y con los límites legalmente previstos en los arts. 205 y 206 de la Ley 9/2017, y con arreglo al procedimiento establecido en el art. 242 de dicho texto legal.
Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.
7. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Proyecto Técnico que describe las prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser recurridos en vía contencioso-administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el perfil de contratante.
Asimismo, las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación y del resto de la documentación contractual y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas.
ANEXO I
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Artículo 100.2 LCSP
BID1 
AGIÑA AUZOKO BIDEA EGOKITZEO 1º FASEA

AB.1.2 
M2 
LIMPIEZA DEL FIRME


de riego de adherencia de ECR-1, 0,8 kg/m2., de betún asfáltico, que


incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido.







___________________________________________














818,75 
1,60 
1.310,00

AB1.1 
M2 
RIEGO ADHER.S/CAPA ASFÁLT ECR


de riego de adherencia de ECR-1, 0,8 kg/m2., de betún asfáltico, que


incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido.







___________________________________________








2.700,00
 0,84 
2.268,00

AB.1.3 
Tn 
REGULARIAZION AC16 SURF


Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, con en capa


de regulación de camino, fabricada y puesta en obra, extendido y


compactación, incluso replanteos y rasanteados, ajustes a bordes ,


medios auxiliares necesarios, aportación de filler, limpieza y retirada de


sobrantes a vertedero por gestor autorizado. Medido el peso extendido,


en toneladas. (Densidad: 2.400 Kg/m3).







___________________________________________








6,00 
116,00 
696,00

AB.1.4 M2 ASFALTDOA M.B.C. AC16 SURF


Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, con árido, en


capa de rodadura de e=5cm, con áridos con desgaste de los ángeles


< 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso


replanteos y rasanteados, ajustes a bordes y tapas de servicios, medios


auxiliares necesarios, aportación de filler, limpieza y retirada de


sobrantes a vertedero por gestor autorizado medido el peso extendido, en


toneladas. (Densidad: 2.400 Kg/m3).







___________________________________________







2.700,00 
13,20 
35.640,00







___________________________________________

TOTAL BID1 .....................................................................................................................39.914,00
BID2 
AGIÑA AUZOKO BIDEA EGOKITZEA 2º FASEA

A.A 
M2 
RIEGO ADHER.S/CAPA ASFÁLT ECR


de riego de adherencia de ECR-1, 0,8 kg/m2., de betún asfáltico, que


incluye fabricación, suministro, limpieza de superficie y extendido.







___________________________________________








810,12 
0,84 
680,50

A.E.
 M2 
PREPARACION DE SUPERFICIE


Retirada y limpieza de firme tierra vegetal de bordes


recuperando toda la anchura original que incluye, desbroce de


todo tipo de vegetación, etc. con su transporte a vertedero con


retirada de escombro o lugar de empleo, a mano o a máquina,


incluido. Preparación de firmes para vertido de firme con


transporte de sobrantes a vertedero, incluso perfilado .







______________________________________








2.570,00 
1,60 
4.112,00

A.B. 
TN 
REGULARIAZION AC16 SURF


Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, con en capa


de regulación de camino, fabricada y puesta en obra, extendido y


compactación, incluso replanteos y rasanteados, ajustes a bordes ,


medios auxiliares necesarios, aportación de filler, limpieza y retirada de


sobrantes a vertedero por gestor autorizado. Medido el peso extendido,


en toneladas. (Densidad: 2.400 Kg/m3).






___________________________________________








10,00 
116,00 
1.160,00

A.F.
 M2 
ASFALTDOA M.B.C. AC16 SURF


Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, con árido, en


capa de rodadura de e=5cm, con áridos con desgaste de los ángeles


< 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso


replanteos y rasanteados, ajustes a bordes y tapas de servicios, medios


auxiliares necesarios, aportación de filler, limpieza y retirada de


sobrantes a vertedero por gestor autorizado medido el peso extendido, en


toneladas. (Densidad: 2.400 Kg/m3).







___________________________________________








2.570,00 
13,20 
33.924,00







___________________________________________

TOTAL BID2.....................................................................................................................39.876,50

_____________________________________________________________________________

TOTAL..............................................................................................................................79.790,50
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE
	D/D.ª
con DNI n.º

	en nombre de

con NIF n.º

	y con domicilio fiscal en

	Con relación al procedimiento abierto tramitado por el Ayuntamiento de Beizama

	

	Para la contratación de la obra REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL BARRIO DE AGINAMENDI DE BEIZAMA.

	

	


	Declara:

	

	1. Su voluntad de participar en dicho procedimiento para el que cumple con los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos. Así como disponer, por propios o de un tercero con el que se ha suscrito el correspondiente compromiso, de los medios de necesaria adscripción a la obra que se exigen en el Pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato arriba indicado.

	

	2. Que la citada empresa, está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.

	

	3. Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes.

	

	4. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del art. 71.3 de la LCSP.

	

	5. Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

	

	6. Que la empresa (marcar lo que proceda):

	SÍ Pertenece, en los términos del art. 42 del Código de Comercio, el grupo empresarial denominado _______; que está integrado por las siguientes empresas:

	
___________

	
___________

	 NO pertenece, en los términos del art. 42 del Código de Comercio, a grupo empresarial alguno.

	

	7. Que la empresa se compromete a aportar la documentación acreditativa de los mismos en el caso de que sea requerida para ello y salvo que la Ley le exima de su acreditación.

	

	8. Que autoriza a que el Ayuntamiento de Beizama compruebe de oficio que la mercantil a la que represento se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como a que verifique su inscripción en los Registros de Contratistas, caso de ser necesario.

	

	9. Que con el fin de que se nos efectúen las notificaciones electrónicas en el presente procedimiento se designa la siguiente cuenta de correo electrónico para la recepción de los avisos de dichas notificaciones: ____________@____ .

	

	10. Que la empresa a la que representa pretende subcontratar con la empresa……………..la realización parcial de la prestación de…………………, lo que supone un porcentaje del total del contrato del ……….€.

	

	11. Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


(Lugar, fecha y firma del licitador o representante)
ANEXO III
	MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

	

	Dº/Dª
con DNI nº

	

	con domicilio en

	

	en nombre 1
con CIF nº

	

	y con domicilio fiscal en

	

	

	Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de  REPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL BARRIO DE AGINAMENDI DE BEIZAMA, FASES 1 Y 2

	se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, aceptando expresamente los téminos d ela documentación contractual.

	


 La empresa se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, por los precios que a continuación se indican:
	Oferta desglosada por fases

	
	Principal (sin IVA)
	IVA (21%)

	Total

	FASE 1
	
	
	

	FASE 2
	
	
	

	OFERTA ECONÓMICA TOTAL
	
	
	


	Asimismo, a efectos de valorar el criterio “plazo de garantía”, manifiesta que la empresa ofrece una garantía adicional de ......... años sobre el mínimo exigido de un año.


	A efectos de valorar el criterio “plazo de ejecución”, la empresa manifiesta que se compromete a reducir el plazo máximo de ejecución en ....... semanas (podrán ser fracciones de semana, que se calcularán en una proporción de 5 días por semana).


(Lugar, fecha y firma del licitador o representante)
1 Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa
1 Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecución del contrato
ANEXO IV
REFERENCIAS TÉCNICAS Y PROGRAMA DE TRABAJO
(El licitador deberá presentar una breve memoria técnica y un programa de trabajo para cada una de las fases.
ANEXO V
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES
	 Penalidades por incumplimiento de plazos

	Penalidades: Las establecidas en el art. 193 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

	En el supuesto de que el incumplimiento de los plazos de ejecución de la primera Fase conlleve para el Ayuntamiento de Beizama la pérdida de la subvención otorgada por la Diputación Foral de Gippuzkoa, la Administración resolverá el contrato por causa imputable al contratista.

	

	

	Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato

	Penalidades: 1 € por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades

	

	

	Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios

	Penalidades: 1 € por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades

	

	

	Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato

	Penalidades: 500 € de sanción por día de incumplimiento, o resolución del contrato.

	

	

	 Incumplimiento de condiciones de subcontratación

	Penalidades: 500 € de sanción por día de incumplimiento, o resolución del contrato.

	


ANEXO VI
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Se consideran obligaciones esenciales del contrato:
	 Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP):

	

	Protección de datos: La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

	

	De tipo medioambiental: Las señaladas en la cláusula 3.2.1 del presente Pliego.

	

	De tipo social:

	• Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco o normas que las sustituyan, se tendrá en cuenta lo siguiente: Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género. Los datos estadísticos deberán estar desagregados por sexo siempre que sea factible su obtención.

	

	De tipo laboral:

	• Estabilidad laboral de la plantilla, estableciendo que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida sobre el total del personal que ejecute el contrato será de al menos el 30%.

	• Obligación de la empresa adjudicataria de aplicar a la plantilla que ejecutara el contrato las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial vigente en el que se encuadra y desarrolla la prestación contractual, sin perjuicio de mejoras sobre lo dispuesto en el mismo.

	

	

	Cumplimiento de los plazos de ejecución: La reducción del plazo de ejecución que los licitadores ofrezcan en su propuesta, respecto al periodo máximo establecido, tiene el carácter de obligación contractual esencial y condición especial de ejecución.

	

	Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo 217.1 LCSP)

	La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 215.2 de la Ley 9/2017.

	La administración contratante podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario del contrato ha de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

	En tal caso, el contratista remitirá al ayuntamiento contratante, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago, así como la documentación acreditativa del cumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley 30/2004, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

	Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.

	Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

	La infracción de las condiciones establecidas en el art. 215.2 para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

	a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

	b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

	

	

	

	 Otras

	El contratista garantizará el acceso a los vecinos del barrio Aginamendi durante la ejecución de la obra, estableciendo un calendario, y un horario para posibilitar las actividades escolares, laborales, etc. de los habitantes de la zona. Los horarios de circulación serán propuestos por el contratista e informados por el responsable municipal del contrato, y deberán ser aprobados por la Alcaldía de Beizama.


�	 Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa






