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	Espediente zk. / Nº Expediente: 2026KAPI0002

Gaia / Asunto: "Errotaldea esparrua urbanizatzeko proiektu aldatuaren. Obra Zuzendaritza eta Exekuzio Obra Zuzendaritza lanak kontratatzea / Contratación de la Dirección de obra y de la Dirección de la Ejecución en fase de ejecución de obra del "Proyecto modificado de urbanización en el ámbito de Errotaldea




Eskatzailea / Solicitante: ANOETAKO UDALA


	BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA
	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

	
	

	Gaia: “Errotaldea esparrua urbanizatzeko proiektu aldatuaren obren Zuzendaritza Fakultatiboaren lanak burutzeko laguntza teknikoa kontratatzea
	Asunto: Contratación de la Asistencia Técnica para llevar a cabo los trabajos de la Dirección Facultativa de las Obras relativas al “Proyecto modificado de urbanización en el ámbito de Errotaldea

	
CPV	kodea:	71200000-0:	arkitektura- zerbitzuak eta horiei lotutako zerbitzuak

Aurrekontua: 30.250,00
	
Código	CPV: 71200000-0: Servicios de arquitectura y servicios conexos

Presupuesto: 30.250,00 €

	
	

	I.- AURREKARIAK
	I.- ANTECEDENTES

	
	

	Anoetako Udalak “ENDARA Ingenieros Asociados, S.L.” ingeniaritza-enpresari aipatu proiektua idazteko eskatu zion.


Errotaldean biltzen den eraikin multzoa 70eko hamarkadan eraiki zen. Lehenengoa garai hartako beharrei erantzunez egin zen urbanizazioa.

Garai hartatik hona, azpiegitura batzuk (energia elektrikoa) berritzen eta zerbitzu berriak (telefonia, gasa...) gehitzen joan dira, baina saneamendu-sareak bateratua izaten jarraitzen du eta banaketa-sarea zaharkitua dago. Gainera, argiztapen, telefonia eta energia elektrikoko sareen aireko gurutzaketa ugari daude.

2021eko uztailean, Gipuzkoako Urak-ek memoria balioetsi bat idatzi zuen, Errotaldean banatze-sare bat egiteko eta banaketa-sarea berritzeko lanak zehazten zituena.


Gainazaleko urbanizazioari dagokionez, zoladurak birjarri dira, baina kaleen konfigurazioak espaloi oso estuekin edo existitzen ez direnekin mantendu dira, oinezkoentzako pasabideak jaitsi gabe eta ibilgailu pribatuaren aparkalekuaren presio handia eraikinen arteko hiri-espazio gehiena okupatuz, eta oinezkoen zirkulazioa zailduz, batez ere mugikortasun urriko pertsonentzat.



Beraz, eremua berriro urbanizatu behar da, egungo araudira egokituz, espaloiak handituz eta galtzadako zoruak berrituz.


	El ayuntamiento de Anoeta encargó a la empresa de ingeniería “ENDARA Ingenieros Asociados.”, la redacción del proyecto de referencia.

El conjunto de edificios que se agrupa en Errotaldea se construyó en los años 70. La primera urbanización se realizó atendiendo a las necesidades de aquella época.

Desde aquel tiempo hasta ahora se han ido renovando algunas infraestructuras (energía eléctrica) e incorporando nuevos servicios (telefonía, gas, …), pero la red de saneamiento sigue siendo unitaria y la de distribución está anticuada. Además, hay numerosos cruces aéreos de redes de alumbrado, telefonía y energía eléctrica.

En julio de 2021, Gipuzkoako Urak, redactó una memoria valorada que definía las obras para la ejecución de una red separativa y la renovación de la red de distribución en Errotaldea.

En lo que a la urbanización superficial se refiere, también ha habido una reposición de pavimentos, pero las configuraciones de las calles se han ido mantenido con aceras muy estrechas o inexistentes, pasos peatonales sin rebajar y una fuerte presión del aparcamiento del vehículo privado ocupando la mayor parte del espacio urbano entre los edificios, y dificultando el tránsito peatonal especialmente para personas de movilidad reducida.

Se observa por tanto necesario reurbanizar la zona, adaptándola a la normativa actual, ampliando aceras y renovando los firmes de calzada. 



	II.- LAGUNTZA TEKNIKOAREN BEHARRA
	II.- NECESIDAD DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

	
	

	Udalak lehenbailehen egin nahi du Errotalde urbanizatzeko lanak, egungo araudira egokituz

Esku artean ditugun obrak egin ahal izateko, ezinbestekoa da Udalak zuzendaritza fakultatiboko talde tekniko bat izatea, obren zuzendaritzaren lanak bere gain hartuko dituena obrak hasi eta egin ahal izateko.
	El Ayuntamiento está interesado en ejecutar cuanto antes la reurbanización de Errotaldea, para adaptarla a la normativa actual

Para poder llevar adelante las obras que nos ocupan es imprescindible que el Ayuntamiento disponga de un equipo técnico de Dirección Facultativa que asuma los trabajos de la dirección de las obras para que éstas puedan iniciarse y ejecutarse

	
	

	III.- KONTRATUAREN XEDEA
	III.- OBJETO DEL CONTRATO

	
	

	Lizitazio honen xede diren lanak Zuzendaritza Fakultatiboak erreferentziako obrei buruz egindako lanak dira. Lanen barruan sartzen dira Obraren Zuzendaritzaren eta Obra Betearazteko Zuzendaritzaren esku-hartzea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak eskatzen duen titulazio akademiko eta profesionalarekin.

Kontrata bidez edo lizitazio-oinarri bidez gauzatzeko aurrekontua, gastu orokorren %13, industria-mozkinaren %6 eta BEZaren %21 barne, MILIOI BAT ETA BERROGEITA HAMAR MILA ETA SEIREHUN ETA LAUROGEI euro eta HEMEZORTZI zentimokoa da. (^1.050.680,18 €)

	Los trabajos que son objeto de adjudicación de la presente licitación consisten en llevar a cabo los trabajos de Dirección Facultativa relativa a las obras de referencia. Los trabajos incluyen la intervención de la Dirección de Obra y de la Dirección de Ejecución de Obra, con la titulación académica y profesional que se exige a través de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

El presupuesto de ejecución por contrata o base de licitación, incluido el 13% de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y el 21% de IVA, asciende a la cantidad de UN MILLON CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA euros con DIECIOCHO céntimos. (1.050.680,18 €)

	
	

	IV.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
	IV.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

	
	

	Idatzi beharreko proiektuak beteko ditu Eraikuntza Kode Teknikoaren Oinarrizko Dokumentuetan jasotako eskakizunak, baita aplikagarria zaion eraikuntzaren arloko gainerako araudia ere
Irisgarritasunaren alorrean ondorengoak aplikatuko zaizkio: TMA/851/2021 Agindua, uztailaren 23koa, zeinaren bidez garatzen baita espazio publiko urbanizatuetara sartzeko eta haiek erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzen dokumentu teknikoa, eta apirilaren 11ko Euskal Herriko irisgarritasun- baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 68/2000 Dekretua eta, horiez gain, lehen aipatutako EKTren ESI Oinarrizko Dokumentua: Erabileraren Segurtasuna eta Irisgarritasuna.

	El proyecto a redactar cumplirá con las exigencias de los Documentos Básicos del Código Técnico de Edificación y resto de normativa de edificación que le sea de aplicación
En materia de accesibilidad, le será de aplicación la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, y el Decreto 68/2000, de 11 de abril por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, además del Documento Básico-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad del CTE antes mencionado


	
	

	V.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKOTUA
	V.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

	
	

	Proiektua eta berari dagozkion dokumentu erantsiak eta baldintza-agiriko VI. LANEN EDUKIA izeneko atalean definitutako lanak idazteko balio estimatua 25.000,00 eurokoa da


Prezioaren barruan sartzen dira zerga eta gastu-mota guztiak, baita BEZa ere. Eta Elkargo Ofizialaren Ikuskaritza-gastuak esleipendunaren gain izango dira.


Obren azken likidazioan behin betiko aurrekontua handitzeak edo gutxitzeak ez du inolako aldaketarik eragingo kontratuaren prezioan


Obra egiten ez bada, esleipendunak ez du zerbitzu-sariak kobratzeko eskubiderik izango
	El valor estimado de la Dirección Facultativa y sus correspondientes documentos anexos y trabajos definidos en el apartado VI. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS de los mencionados pliegos asciende a la cantidad de 25.000,00.-€.

El precio se entiende comprensivo de toda clase de impuestos y gastos, incluido el I.V.A. Los gastos de intervención del Colegio Oficial y Visado correspondiente correrán por cuenta del adjudicatario

El incremento o la disminución del presupuesto definitivo de las obras en la liquidación final de las mismas respecto a dicho presupuesto no supondrá modificación alguna del precio del contrato

En caso de no ejecutarse la obra el adjudicatario no tendrá derecho al cobro de los Honorarios

	
	

	VI.- LANEN EDUKIA
	VI.- CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

	
	

	Obraren Zuzendaritza eta Obraren Exekuzioaren Zuzendaritzaren funtzioak egitea izango dira lanak. Zuzendaritzaren bi eginkizun horiek Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 12. eta 13. artikuluetan ezarrita daude.

Nolanahi ere, honako lan hauek barne hartuko dira:

Obra Zuzendaritza:

a) Osasun eta Segurtasun alorreko Plana onartu
b) Zuinketa egiaztatzeko aktaren bertaratzea eta sinadura
c) Obra	Zuzendaritza	eta Obren Exekuzioaren Zuzendaritza
d) Kalitate	Kontrolaren	Programaren Jarraipena
e) Eraikuntza eta Eraispen lanetako Hondakinen eta Materialen Kudeaketa Planaren Jarraipena.
f) Obrako bilerak Akta eta Agindu-Liburua jasota.
g) Neurketen eta aurrekontuaren jarraipena eta kontrola, baita hileroko ziurtagiriak egitea ere.
h) Obraren Segurtasuna eta Osasuna koordinatzeko lan guztiak, eraikuntza-obretan gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuan jasotzen den bezala
i) Sustatzaileak eskatuta edo haren adostasunarekin, proiektuaren aldaketak egitea, obraren martxak hala eskatzen badu, betiere proiektuaren idazketan jasotako arau-xedapenetara egokitzen badira.
j) Obra-Amaierako dokumentazioa egitea eta Obrak Hartzeko Akta sinatzea, Obra- Zuzendaritzak dagokion txostena egin ondoren.
k) Obraren Azken Ziurtagiria eta benetan gauzatutako obra-unitateen azken likidazioa sinatzea, nahitaezko bisatuekin.
l) Obren egoeraren gaineko txostenak, berme epea pasatu ondoren.


Lan horien barruan egongo da lanak zuzen egiteko beharrezkoa izan litekeen koordinazio mota oro.

	Los trabajos consistirán en llevar a cabo las funciones de Dirección de obra y Dirección de Ejecución de Obra. Ambas funciones de Dirección quedan definidas en el contenido del capítulo II los artículos 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

En cualquier caso, incluirá los siguientes trabajos

Dirección de Obra

a) Aprobación del Plan de Seguridad y Salud
b) Asistencia y firma del Ata de Comprobación del Replanteo
c) Dirección de Obra y Dirección de Ejecución de las obras
d) Seguimiento del Programa de Control de Calidad
e) Seguimiento del Plan de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición
f) Reuniones en obra con levantamiento de Acta y Libro de Ordenes
g) Seguimiento y control de las mediciones y presupuesto, incluso la elaboración de las certificaciones mensuales.
h) Todas las labores relativas a la Coordinación de la Seguridad y Salud de la obra, tal y como se recoge en el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
i) Elaboración, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que se adapten a las disposiciones normativas contempladas en la redacción del proyecto
j) Confección de la documentación Final de Obra y firma de Acta de Recepción de las Obras, tras la emisión del informe correspondiente por la Dirección de Obra
k) Suscribir el Certificado Final de Obra y la liquidación final de las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados preceptivos
l) Informes sobre el estado de las obras transcurridos los plazos de garantía

Estos trabajos incluyen cualquier otra coordinación que, para su correcta realización, pudiera ser necesaria


	
	

	VII.- GAUZATZEKO EPEA
	VII.- PLAZO DE EJECUCIÓN

	
	

	Kontratuaren iraupen-epea bi aldi batuta aterako da: bata, obrak egiteari dagokiona, kontratua sinatzen denetik hasiko dena, obrak jasotzen diren arte aldiari dagokiona, eta, bigarrena, obren berme- epea amaitu aurreko txostena egitea eta, hala badagokio, obren likidazioa egitearena dagokiona (15 egun + hilabete).

Obrek LAU (4) hilabete iraungo dutela uste da.

	El plazo de duración del contrato resultará de sumar dos periodos, uno es el que se corresponde con la ejecución de las obras, que comenzará con la firma del contrato, hasta la recepción de las obras, y un segundo periodo que comprenderá la elaboración del informe previo a la finalización del plazo de garantía de las obras y en su caso, la liquidación de las obras (15 días + 1 mes)

Se estima que la duración de las obras sea de CUATRO (4) meses.

	
	

	VIII.- KAUDIMENA
	VIII.- SOLVENCIA

	
	

	VIII.- Kaudimen ekonomiko eta finantzarioa

Lanbide arriskuetarako kalte-ordainen asegurua izatearen bidez egiaztatu beharko da. Aseguruak indarrean egon beharko du eskaintzak aurkezteko epean eta horren zenbatekoa ez da izango kontraturako aurreikusitako balioa baino txikiagoa (25.000,00 €). Era berean, aseguru hori berritu edo luzatzeko konpromisoa aurkeztuko da, kontratua exekutatzen den bitartean estaldura mantenduko dela bermatuko duena.

VIII.2 Kaudimen tekniko edo profesionala

Kaudimen tekniko edo profesionala egiaztatuko da azken hiru urtetan zehar kontratuko xedeari dagozkion mota edo izaera bereko lanen zerrenda bitartez, eta exekuzio gehieneko urtean metatutako urteko zenbatekoa kontratuaren balio zenbatetsia 25.000,00 eurokoa edo hortik gorakoa izango da.


	VIII.1. Solvencia económica y financiera

Se acreditará mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato (25.000,00 €) aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de la cobertura durante toda la ejecución del contrato


VIII.2. Solvencia técnica o profesional

La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 25.000,00 €.

	
	

	IX.- LANEN ZUZENDARITZA
	IX.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

	
	

	Administrazioaren eskumena zein Lanen zuzendaritza Udalak izendatuko duen udal teknikariak burutuko du. Lanen zuzendaria arduratuko da kontratatuak egingo duenaz, koordinazioaz eta zaintza-lanez. Hala, Zuzendariaren eginkizunak ondorengo hauexek izango dira:



1.-Baldintza-agiri teknikoak eta kontratuan edo zehapen ofizialetan ezarritako gainontzako baldintzak interpretatzea.


2.-Fase bakoitzean proiektua egiteko beharrezko bitartekoak eta antolamenduak izatea exijitzea. Horretarako etengabe eta zuzenean esleipendunak aurkezturiko lan-programa ikuskatu eta zaindu beharko ditu, hala nola berori buruzko informazioa eman.

3.-Eman beharreko aginduak ematea Proiektuaren helburuak lortzeko. Hori horrela, bidezkoa denean, lanak behar bezala burutzeko, berari ondo darizkion aginduak, jarraibideak eta jakinarazpenak idatziz jakinaraziko ditu.

4.-Proiektuan komenigarriak diren aldaketak proposatzea. Azterketa edo zerbitzua etengo balitz, Zuzendariak Esleipendunarekin batera, etete-akta sinatu beharko du. Eta bertan ondorengo puntuak adieraziko dira:


· Etetea eragin Administrazioaren akordioa
· .-Eten horrek proiektuari eragindako zatia edo zatiak.
· .-Argibide gehiago izatearren, etena gertaturiko unean emandako zirkunstantzia oro.


 
Zuzendariari dagokio, esleipendunari leporatu dakiokeen arrazoiengatik kontratua indarrik gabe geratuko balitz, kalteak eta ezbeharrak finkatzea eta baloratzea; era berean, entrega partzialei buruzko zertifikatuak egitea eta entregatzeko orduan azterketa egitea, kasuan-kasuan, zuzendu beharreko akatsak adieraziz; halaber, udal administrazioak lan horiek onartzeko bidezko txostena egitea.

	La función de Facultativo de la Administración como Director de los Trabajos será ejercida por el Técnico Municipal designado por el Ayuntamiento. El Director de los Trabajos se responsabilizará de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de lo contratado. Las funciones del Director durante el desarrollo de los trabajos serán:

1.-Interpretar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales


2.-Exigir la existencia de los medios y organizaciones necesarios para la elaboración del Proyecto en cada una de sus fases. A tal fin deberá inspeccionar y vigilar de manera continuada y directa el trabajo contratado e informar el programa de trabajo presentado por el adjudicatario.
3.-Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del Proyecto. Así, cuando proceda, comunicará por escrito las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas para la correcta ejecución de los trabajos.

4.-Proponer las modificaciones que convengan introducir en el Proyecto. En caso de suspensión del estudio o servicio, el Director deberá firmar con el adjudicatario el acta de suspensión en la que harán constar expresamente:

· El acuerdo de la Administración que originó la suspensión
· -La parte o partes o la totalidad del Proyecto afectada por aquella.
· -Cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situación en que se encuentren los trabajos contratados en el momento de la suspensión.

Corresponde al Director la fijación y valoración de los daños y perjuicios en el caso de la resolución del contrato por causas imputables al adjudicatario; la especificación de la resolución del contrato por causas imputables al adjudicatario; la expedición de certificaciones correspondientes a las entregas parciales, la realización de un examen de los trabajos a su entrega, con el señalamiento, en su caso, de las deficiencias a subsanar; la admisión de los trabajos y la emisión de informe para la aceptación por la Administración Municipal.


	
	

	XI.- INTERPRETATZEA
	XI.- INTERPRETACIÓN

	
	

	Baldintza-agiri tekniko hauek interpretatzeko garaian sor daitekeen edozein zalantza argitzeko Lanen Zuzendaritzari galdetu beharko zaio, hain zuzen honek edozein egoera ebatziko duelako hartutako erabakia idatziz jasoz. Edonola ere, Lanen Zuzendariaren eginkizunen barruan jasota dago baldintza-agiri teknikoen eta Kontratuan edo zehapen ofizialetan ezarritako gainontzeko baldintzen interpretazioa.

	Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de este Pliego de Condiciones Técnicas, deberá consultarse con la Dirección de los Trabajos, el cual deberá resolver la situación y hará constar por escrito la solución adoptada. En cualquier caso, dentro de las funciones del Director de los Trabajos ya se establece que está la de interpretar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales.
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