## TXORRORTE SIMAKO HONDAKINEN ERAUZKETA ETA KUDEAKETA ZERBITZUA (ALBIZTUR)

### 1. ESPEDIENTEAREN DATU OROKORRAK

- Kontratazio-organoa: Albizturko Udala

- Kontratu mota: Zerbitzu-kontratua

- Prozedura: Prozedura irekia sinplifikatua (SPKLren 159. artikulua)

- Xedea: Txorrorte simako hondakinen erauzketa eta kudeaketa

### 2. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

Ezaugarri teknikoen agiri hau honako araudiaren arabera egiten da:

- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena (SPKL)

- 2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumenaren Babes Orokorrari buruzkoa

- 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa

- Lan bertikalen errege dekretua 2177/2004

- Uraren eta ingurumenaren babesari buruzko indarreko araudia

### 3. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da Albizturko udalerrian dagoen Txorrorte siman pilatutako hondakinak erauzteko, garbitzeko eta baimendutako tratamendu-zentrora eramateko zerbitzua kontratatzea, ingurumen- eta osasun-arriskuak saihestuz.

### 4. ZERBITZUAREN HELBURUAK

Zerbitzuaren helburu nagusiak honako hauek dira:

- Hondakinen erauzketa segurua

- Ingurumen-kutsadura saihestea

- Udal saneamendu-sistemaren babesa bermatzea

- Hondakinak legezko kudeaketa-sistemara bideratzea

### 5. JARDUERA EREMUA

Zerbitzua honako eremuetan gauzatuko da:

- Txorrorte sima (Albiztur)

- Sarrera eta inguruko eremuak

- Hondakinak kargatzeko eta erretiratzeko puntuak

- Baimendutako tratamendu-zentroak

### 6. LANEN DESKRIBAPENA

Kontratistak honako jarduerak gauzatu beharko ditu:

- Aurretiazko ikuskapena eta arriskuen ebaluazioa

- Lan bertikalak prebenitzeko legearen arabera 2177/2004 ED araudi arabera

- Lan-plana eta segurtasun-plana egitea

- Simaren sarrerako arrisku eta oztopoak garbitzea

- Leizearen sarreran eta irteeran instalazio mekaniko eta manuala instalatzea

- Lan eremua argiztatzeko sistema elektrogenoa

- Simaren barruko hondakinak erauztea

- Hondakinen sailkapen oinarrizkoa (ahal den neurrian)

- Uralita eta beste hondakin arriskutsuak enpresa espeziatuak kentzea

- Hondakinak baimendutako kudeatzailearengana garraiatzea

- Eremuaren azken garbiketa

### 7. SEGURTASUN ETA OSASUN BALDINTZAK

Eremuaren izaera dela eta:

- Espazio itxietan lan egiteko arrisku berezia dago

- Segurtasun- eta osasun-plan espezifikoa derrigorrezkoa izango da

- Langileek prestakuntza egiaztatua izan beharko dute

- Lanak ezin izango dira hasi arduradun teknikoaren baimenik gabe

### 8. LANGILEAK

Kontratistak honako baliabide pertsonalak izango ditu:

- Zerbitzuaren arduradun teknikoa

- Espazio itxietan lan egiteko gaitutako langileak

- Laneko arriskuen prebentzioan trebatutako langileak

Langile horiek enpresa kontratistaren mendekoak izango dira soilik.

### 9. BALIABIDE MATERIALAK

Kontratistak honako baliabide materialak jarri beharko ditu:

- Segurtasun-ekipamendu homologatuak (EPIak)

- Igoera eta erreskate sistemak

- Hondakinak biltzeko edukiontzi egokiak

- Hondakinak garraiatzeko baimendutako ibilgailuak

### 10. HONDAKINEN KUDEAKETA

- Hondakin guztiak baimendutako kudeatzaileari entregatuko zaizkio

- Hondakinen trazabilitatea bermatuko da

- Debekatuta dago edozein isurketa kontrolik gabe egitea

- Kudeaketa 2/2011 Legearen arabera egingo da

### 11. INGURUMENAREN BABESA ETA UR-SAREA

Filtrazio-arriskua dela eta:

- Kutsadura saihesteko neurri bereziak hartuko dira

- Hondakinak ez dira ur-saneamendu sistemarekin kontaktuan egongo

- Ingurumen-kalteen erantzukizuna kontratistaren gain egongo da

### 12. KONTROL ETA JARRAIPENA

Albizturko Udalak kontratuaren arduradun bat izendatuko du:

- Lanen jarraipena egiteko

- Segurtasuna kontrolatzeko

- Zerbitzuaren kalitatea egiaztatzeko

### 13. KONTRATISTAREN BETEBEHARRAK

Kontratistak honako betebeharrak izango ditu:

- Indarreko lan- eta ingurumen-araudia betetzea

- Hondakinen kudeaketaren trazabilitatea bermatzea

- Laneko arriskuen prebentzio araudia betetzea

- Ingurumen-inpaktua minimizatzea

### 14. AZKEN XEDAPENAK

Agiri honetan jasotakoa kontratuaren exekuziorako betebehar tekniko lotesleak izango dira, Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritakoaren arabera.