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Sobre 2. "DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”

En el sobre nº 2 se incluirá una propuesta técnica de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y su estructura deberá corresponderse con los epígrafes indicados en este apartado:

1. Avance del proyecto: 

Se deberá presentar un Avance del proyecto, conforme a las directrices y con el contenido señalado en el Anexo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (Memoria y Anejos).

Esto no obstante, en ningún caso dicho Avance podrá contener referencia o dato  económico alguno que permita conocer el precio ofertado, con especial referencia a que no se incluirá el Anejo “de justificación de precios” (referido en el apartado 2.1); adicionalmente, los “Presupuestos” (apartado 4 de dicho Anexo 2) únicamente contendrán mediciones de instalaciones eléctricas y sistemas de control, sin precios ni dato económico alguno.

2. Propuesta técnica:

Deberá contener:

a) Estudio técnico de la obra y análisis de las problemáticas de su ejecución y medidas que se plantean para su resolución. Comprenderá:
  
· Documento razonado de análisis y valoración de las soluciones constructivas y técnicas contempladas en el Avance del proyecto.
· Previsión de fuentes de suministro de materiales y compromisos de los proveedores, indicando con claridad una relación.
· Previsión de subcontratas y colaboradores, indicando con claridad una relación.
· Necesidades de acopios, préstamos y vertederos.
· Instalación de obra.
· Descripción de los procesos constructivos previstos.
· Interferencias y afecciones
· Seguimiento y control de afecciones
· Puesta en servicio y pruebas

b) Programa de trabajo para la ejecución del contrato, que deberá contener las fases y plan de ejecución del mismo, en el que quede reflejado:

· La previsión de ejecución de las obras, señalando plazos parciales y el plazo final de terminación.
· Utilización de maquinaria y mano de obra prevista, con especificación detallada de las mismas en cuanto a su número, clase o categoría profesionales y que deberán estar adscritos a la obra.  Rendimientos de los equipos.

Dicho programa de trabajo, una vez obtenga el visto bueno de CTSS, tendrá carácter contractual a todos los efectos, incluso en aplicación de sanciones por incumplimiento de los plazos parciales y total en él reflejados.

c) Relación de los medios humanos que se adscribirán a la ejecución del contrato indicando su cualificación profesional, experiencia y dedicación a la misma. 

d) Descripción y relación de las instalaciones, equipos y medios que se adscribirán a la ejecución del contrato.

3. En la documentación prevista en este Sobre nº 2 los licitadores indicarán el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores, propios o de empresas subcontratadas, que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios. 

Todo ello, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, se advierte de que el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y seguridad y salud en el trabajo.


Para evitar el conocimiento anticipado del contenido del sobre 3, no podrá incluirse en el sobre 2 mención o dato económico alguno que permita tener conocimiento, siquiera aproximado, de los precios ofertados y, en su caso, cualquier otro criterio evaluable mediante la utilización de fórmula. Cualquier referencia en ese sentido será causa automática de exclusión del procedimiento.
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