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“ZIERBENA-KO ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO”

OBRAREN BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA  

	LEHENENGO KLAUSULA. Xedea eta kalifikazioa


Plegu honetan adierazten den kontratuaren xedea da “ZIERBENAKO ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT” egitea, 2019ko abenduan Udaleko arkitektoak, Jakinda de Goyarzu Ciruelos jaunak, idatzitako proiektuarekin bat etorriz (baldintza teknikoak kontratuaren parte dira). 

Kodifikazioa ondorengoa da:  CPV 45212211 Irristatzeko pistak eraikitzeko lanak.
Zehaztutako kontratuak obra kontratu-administratibo izaera du, azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen (aurrerantzean SPKL) 13. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. 
	BIGARREN KLAUSULA. Hautatzeko eta esleitzeko prozedura


Kontratua, prozedura irekia erabilita esleituko da eta interesa duen edozein enpresarik aurkeztu ahal izango du proposamena, kontratuaren terminoei buruzko negoziazio oro baztertuta dagoelarik, 2017ko SPKLaren 156 eta 159 artikuluekin bat etorriz.

Proposamenen balorazioa egiteko eta ekonomikoki onuragarriena den eskaintza zein den erabaki ahal izateko, kontratuaren xedearekin lotutako irizpideak aintzat hartuko dira, SPKLaren 145 artikuluak eta Plegu honetako hamargarren klausulak xedatutakoarekin bat etorriz. 

	HIRUGARREN KLAUSULA. Kontratatzailearen profila


Kontratu-jarduerari buruzko informazioaren gardentasuna eta informazio hori herritarren esku egongo dela ziurtatzeko, udal honek web orrian kontratatzailearen profila dauka, eta hor adierazten dira zer baldintza bete behar diren bertan sartzeko. Hona hemen helbidea: http://www.zierbena.net
	LAUGARREN KLAUSULA. Kontratua esleitzeko balio zenbatetsia eta aurrekontuaren oinarria.  


SPKLaren 9/2017 Legearen 101.8 artikuluarekin bat etorriz, prezioa zehazteko sistema, egin beharreko lanei eta obrei dagozkien aleko prezioena.

Proiektua esleitzeko egotzi den aurrekontua 153.693,75 eurokoa da, eta Balio Erantsiari dagokion Zerga gehituko zaio, hain zuzen ere, 32.275,69 euro, bi kopuruen guztirakoa: 185.969,43 € eurokoa izanik. Kopuru hori 9/2017 SPKLaren 100. artikuluak xedatutakoa betez atera da. 

Kontratuaren balio zenbatetsia 185.969,43 eurokoa da (BEZ kanpo), balizko luzapenak eta aldaketak kontuan hartuta.

Zenbatekoa indarrean dagoen udal aurrekontuko 459 60109 partidaren kargura ordainduko da. Udalak ontzat emandako zenbatekoa daukan kreditu nahikoa dago, eta egiaztatuta gelditu da kontratua finantzatzeko aukera emango duten ekarpenak erabiltzeko moduan egongo direla.

Prezioan sartuta dauden kontzeptuak.  
Prezio orokorrean, eta bere kasuan, kontratak egiteko aleko prezioetan, lanak egiteko beharrezkoak diren gastu guztiak (%13a) sartuta daudela ulertzen da (zuzenak, ez zuzenak eta orokorrak). Sarturik egongo dira ere, industria mozkina, zein % 6an ezartzen den. Sartuta egongo dira ere, Kontrol Entseguen kostua aurrekontuaren % 1era arte, eta  beharrezkoak diren Osasun eta Segurtasun elementuen kostua. 

Lanak irauten duen bitartean, eta bukatzen denetik Udalak onartu arte, ondorengo gastuak sarturik daudela ulertzen da: obraren garbiketa, mantenua eta zaintza. Obra ez da onartuko erabat garbi ez badago. 

Prezio guztiek barne hartzen dituzte, kontrakorik esan ezean, obra ale bakoitza egiteko makineriaren horniketa, erabilera eta gastuak, eskulana, elementu osagarriak, garraioak, lanabesak eta materialen erabilera osagarriak, manipulazioak eta operazio zuzenak eta ez zuzenak. 
	BOSGARREN KLAUSULA. Kontratuaren iraupena


Obra-kontratuaren iraupena hamabi (12) aste izango da.
Obra-kontratua zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da, kontratua formalizatu osteko hamabost (15) eguneko epean.
	SEIGARREN KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna egiaztatzea


Proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte pertsona natural edo juridikoek, espainiar edo atzerritarrek, baldin eta jarduteko ahalmen osoa badute, kontratatzeko inolako debekurik ez badute, eta beren kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo profesionala frogatzen badituzte. 

1. Enpresarien jarduteko gaitasuna honela egiaztatuko da: 

a) Pertsona juridikoak diren enpresarien jarduteko gaitasuna egiaztatuko da eraketako eskrituraren edo agiriaren bidez, estatutuen bidez edo sorrera-egintzaren berri ematen duen agiriaren bidez. Dena delako agiri horretan jarduerak zer arauren arabera arautzen diren adierazita egon beharko du eta, gainera, pertsona juridiko horri dagokion erregistro publikoan inskribatuta egon. 

b) Europar Batasuneko kide den estaturen batekoak izan, baina Espainiakoak ez diren enpresarien jarduteko ahalmena egiaztatzeko, bizi diren Estatuko legeriaren arabera dagokien erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute, edo aplikatzekoak diren erkidegoko xedapenen araberako zinpeko aitorpena edo ziurtagiria aurkeztu beharko dute, araudian ezarritako baldintzak betez. 

c) Atzerriko gainerako enpresariek enpresaren helbideari dagokion Espainiako Ordezkaritza Diplomatiko Iraunkorrak edo kontsuletxeko bulegoak igorritako txostena aurkeztu beharko dute.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak, 71. artikuluan adierazitako kontratatzeko debekurik ez dutela frogatu behar dute enpresariek. Horretarako: 

a) Kasua zein den, lekukotza judiziala edo administrazio-ziurtagiria aurkeztu beharko dituzte. Horretarako eskuduntza duenak agiri horiek egin ezin baditu, administrazioko agintaritzak, notario publiko batek edo erakunde profesional kualifikatu batek egindako erantzukizunpeko adierazpen batek ordez ditzake.

b) Europar Batasuneko kide diren estatuetako enpresak badira, dagokion estatuko legerian horretarako aukera ematen bada, enpresariak agintaritza judizial baten aurrean egindako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ahal izango du. 

	ZAZPIGARREN KLAUSULA. Eskatutako kaudimena


Kontratuaren balioa 500.000,00 euro baino gutxiagokoa izanik, 9/2017 SPKLaren 77. Artikuluak xedatutakoaren arabera, enpresariaren sailkapena ez da beharrezkoa.

Enpresariak bere kaudimena egiaztatu ahal izango du hurrengo baldintzak bereziak betetzen dituela egiaztatuz:

KAUDIMEN EKONOMIKOA ETA FINANTZARIOA: 

Kaudimen ekonomiko eta finantzarioari dagozkien gutxieneko baldintzak: Enpresa lizitatzaileek urteko negozio-bolumen jakin bat egiaztatu beharko dute, eta amaitutako azken hiru ekitaldietako negozio-bolumen handieneko urteari dagokionez, 230.540,63 eurokoa (BEZik gabe) izan beharko da gutxienez. 

Egiaztatuko da: 

1. Kontuak Merkataritza Erregistroan aurkeztu baditu: plegu honetan agertzen den eranskin-ereduarekin bat datorren adierazpenaren bitartez. 

2. Gainontzeko kasuetan: Plegu honetan agertzen den eranskinarekin bat etorriz, eta bertan adierazitako agiriak aurkeztuta.

 (Oharra: Urteko negozio-bolumena izango da, merkataritzari buruzko legediak ezartzen dituen urteko kontuetako legezko ereduetako irabazi-galeren kontuan agertzen den negozio zifra garbia. Legedi honen mende ez dauden esleipendunen kasuan, dagokion agirien bitartez egingo du)

KAUDIMEN TEKNIKOA ETA PROFESIONALA:

Gaitasun tekniko/profesionalaren gutxieneko baldintzak: 

1. Azken bost (5) urteetan gutxienez bi (2) hormigoizko akabera duten skate pista egiten esperientzia duela egiaztatu beharko du, eta pista horietako bakoitzak 100.000 € baino gehiagokoa izan beharko du (BEZik gabe). 
Honela egiaztatuko da: Azken bost urteetan egindako zerbitzu edo lan nagusien zerrenda baten bidez (III. eranskinean ageri den ereduaren arabera). Zerrenda horretan, zerbitzu edo lan horien zenbatekoa, datak eta hartzaile publiko edo pribatua adieraziko dira. Hartzailea sektore publikoko erakunde bat denean, edo hartzailea subjektu pribatu bat denean, organo eskudunak emandako edo ikus-onetsitako ziurtagirien bidez egiaztatuko dira egindako zerbitzuak edo lanak, hark emandako ziurtagiri baten bidez, edo, azken ziurtagiri hori ez badago, enpresaburuaren adierazpen baten bidez.

2. Enpresak obrak gauzatzeko dituen giza baliabideak (izena eta lanbide-kualifikazioa), enpresan integratuta egon zein ez, adierazten dituen adierazpena, dagozkion egiaztagiriekin batera.

Kontratuan parte hartzen duten teknikarien talde batek gutxienez baldintza hauek bete behar ditu:
A.- Obra-arduraduna, gutxienez skate-pista bi (2) egiten esperientzia frogagarria duena (Curriculum bidez).

B.- Bi (2) langile kualifikatu, esperientzia frogagarria dutenak (Curriculum bidez), gutxienez bi (2) skate pista egiten.

C.- Leuntzaile espezialista bat (1), esperientzia frogagarria duena (Curriculum bidez), gutxienez bi (2) skate pista egiten.

Obra egingo duten giza baliabideen zerrenda baten bidez egiaztatuko da (agiri honen III. eranskin gisa agertzen den ereduaren arabera).

Lizitatzailea enpresa sortu berria denean (5 urtetik beherako antzinatasuna), haren kaudimen teknikoa 2. zenbakian aurreikusitako bitartekoen arabera egiaztatuko dira, eta ez da inola ere aplikatuko 1. paragrafoan ezarritakoa, obra-kopuru jakin bat gauzatzeari buruzkoa.

Adierazpen eta konpromiso horiek kontratuan sartuko dira, eta funtsezko betebeharrak izango dira SPKLren 211. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, edo zigorrak ezartzen badira, SPKLren 192.2 artikuluan adierazitakoaren arabera, esleipendunak betetzen ez baditu.
Hala badagokio, Europar Batasuneko estatu kideetako enpresaburu ez espainiarrek beren kaudimen teknikoa egiaztatu beharko dute, lehen adierazitako bidea edo bitartekoak erabiliz.
	ZORTZIGARREN KLAUSULA. Proposamenak eta administrazio-agiriak aurkeztea


Eskaintzak bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira, KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN plataformaren barruan dagoen LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA izeneko aplikazioaren bitartez.

Horretarako epea 26 (hogeitasei) egun naturalekoa izango da, lizitazio-iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Ezarritako epearen azken eguna balioduna ez bada (larunbatak ez dira baliodunak), epea hurrengo egun baliodunera luzatuko da berez.

Hori erabiltzeko baldintzak honako hauek izango dira:

1. Administrazio-betekizunak:

a) Ziurtagiri digital bat izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak izapidetze elektronikorako erabiltzea baimentzen duena. Gaur egun, ziurtagiri elektroniko horiek honako hauek dira:

· Izenpe (erakundea, herritarra, erakundearen ordezkaria)

· FNMT (erakundea, herritarra, erakundearen ordezkaria)

· NAN-e

· Camerfirma (erakundea, herritarra)

b) Honako egoera hauetariko batean egotea:

· Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan alta emanda egotea eta indarrean dagoen ziurtagiria izatea.

· Aldi baterako habilitazioaren sisteman alta emanda egotea.

· Bi operadore ekonomikok edo gehiagok multzo gisa eta, adjudikaziodun suertatzekotan, ABEE bat osatzeko konpromisoarekin parte hartzen badute lehiaketan, konpromiso hori aldi baterako habilitazioaren sisteman erregistratuta egon behar da.

2. Baldintza teknikoak:

Baldintza teknikoei buruzko informazioa honako esteka honetan aurki daiteke:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu/
Lizitazio elektronikoari buruzko zalantzak edo gorabeherak konpontzeko laguntza-zerbitzua: 945016298.

Honela aurkeztu behar da:

a) Beherago adierazitako dokumentuak dagozkien gutun-azal elektronikoetan erantsi behar dira. Horiek, aipatutako apartatuarekin bat etorriz, aplikazioan azaltzen dira.

b) Gutun-azalak nahiz horien edukia elektronikoki sinatu behar ditu lizitatzaileak.

c) Jarraian adierazitako luzapenekin gordetako dokumentuen irakurketa eta izapidetzea bermatu daiteke soilik: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip eta .7z

d) Birusak sistemaren operatibitatean izan dezakeen eragina murrizteko asmoz, dokumentuak honako formatu hauetan bidaltzea gomendatzen da: .pdf, .rtf, .sxw, .jpg eta .tiff

e) Eskaintzaren bidalketa epearen barruan hasten bada eta arrakastaz bukatzen bada, garaiz jasotakotzat joko da.

*Lizitatzaileei gomendatzen zaie, azken uneko arazo teknikoak ekiditeko asmoz, eskaintza behar besteko aurrerapenarekin aurkeztea
Erabili daitezkeen bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoek SPKLaren Legearen hamaseigarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 

Hautagai bakoitzak ezingo du eskaintza bat baino gehiago aurkeztu SPKLaren 142 eta 143 artikuluetan ezarritakoari kalterik eragin gabe. Halaber, ezin izango du beste batzuekin aldi baterako elkartean eskaintzarik sinatu, bakarka edo aldi baterako beste elkarte bateko kide legez eskaintzarik sinatu badu. Arau horiek urratuz gero, ez da onartuko berak sinatutako eskaintza bat ere ez. 
Plegua onartzea. Eskaintza bat aurkezteak enpresariak agiri honetako klausulak inolako baldintzarik gabe onartzen dituela esan nahi du. Lizitazioa esleituko zaion kontratistak nahitaez bete beharko du plegu honetan xedatutakoa, baita Pleguan ezarritako baldintzak hobetzeko eskainitako baldintzak ere. 

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak hiru (3) artxibo elektronikotan aurkeztuko dira, lizitatzaileak sinatuta eta jakinarazpenetarako helbidea adierazita. Horietan, gutun-azalaren izena eta "ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT ERAIKITZEKO” idatzi beharko da. Honakoak izango dira gutun-azalen izenak: 

— «A» artxiboa: Dokumentazio administratiboa. 

· «B» artxiboa: Balio-judizioaren bidez ebaluatu beharreko proposamena.
— «C» artxiboa: irizpide objektiboen arabera balioesteko proposamena.
Honako agiri hauek sartuko dira artxibo elektroniko bakoitzean, horiek zehazten dituen zenbakitutako zerrendarekin batera: 

«A» GUTUN-AZALA.- DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBOA

ERANTZUKIZUNPEKO AITORPEN EREDUA ERABILITA AGIRIAK AURKEZTEA

a) Lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpena: Administrazioarekin kontratatu ahal izateko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela adierazten duena (jatorrizkoa).

Pleguetako eranskina erabiliko da. 

b) Merkataritzako Erregistroan edo dagokion erregistroan inskribatu izanaren kopia sinplea edo eskritura publikoak, sozietatearen xedea eta ordezkariaren ahalordea zehazten dituena.

c) Proposamena sinatzen duenaren NANaren kopia.

d) Kaudimen ekonomikoa duelako egiaztagiria, II. Eranskina beteta, eta beharrezkoa den dokumentazioa gehituta.

e) Kaudimen teknikoa duelako egiaztagiria, III. Eranskina beteta, eta beharrezkoa den dokumentazioa gehituta.

f) Jakinarazpen elektronikoak egiteko datuak, plegu honen V Eranskinarekin bat etorriz.

"B" FITXATEGIA - BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ EBALUATZEKO PROPOSAMENA

Fitxategi horretan, obraren eraikuntza-prozesuaren memoria teknikoa sartuko da.

Lizitatzaileak proiektuan deskribatutako lanak gauzatzeko proposatutako metodologia baloratuko da, bai eta obra-eremua eta haren arazoak eta lanak deskribatzen dituen proiektua ezagutzea ere.

Era berean, gauzatzeko konpromisoa ekarriko duen lan-programa baloratuko da. Hala ere, lan-programa onartu ondoren eta obrak egin bitartean, zuzendari teknikoak, interes publikoko arrazoiengatik beharrezkotzat jotzen duenean, kontratistak aurkeztutako lan-programaren garapenari buruzko jarraibideak edo aginduak eman ahal izango ditu.

Balorazioa errazte aldera, lizitatzaileei gomendatzen zaie memoriari buruzko dokumentazioa (karatulak, azalak, aurkibideak, taulak, grafikoak eta literatura) gehienez ere alde bakarreko 20 din A4 jasotzea, lan-programa izan ezik, hori A4 batean tolestu daitekeen formatu batean aurkeztuko baita. Lan-programa ez da sartuko 20 orri guztien zenbaketan.

Kanpoan geratuko dira "MEMORIA"ren balorazio-irizpidean gehieneko puntuazioaren erdia gainditzen ez duten eskaintzak.

"C" ARTXIBOA.- IRIZPIDE OBJEKTIBOEN ARABERA BALIOESTEKO PROPOSAMENA

Kuantifikazio automatikoaren mende dauden irizpideak, baldintza-agiri honen amaierako IV. eranskineko proposamen-ereduarekin bat etorriz, baldintza-agiri honen hamargarren klausulan aurreikusitakoa, zenbait balorazio-irizpideri buruzkoa (proposamen ekonomikoa, berme-epea).
	BEDERATZIGARREN KALUSULA. Behin-behineko bermea


Ez da aurkeztu behar.

	HAMARGARREN KLAUSULA. Adjudikazio-irizpideak


Proposamenak baloratzeko eta eskaintzarik onuragarriena zehazteko, esleipen-irizpide hauei jarraituko zaie:

BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ BALORATU BEHARREKO IRIZPIDEAK (30 PUNTURA ARTE)

• TXOSTEN TEKNIKOA: (20 puntu, gehienez)

Obra osatzen duten lanak gauzatzeko metodologia eta obra behar bezala garatzeko ezustekoak antolatzeko eta kudeatzeko irizpideak deskribatzen eta justifikatzen dituen memoria idatziko da. Memoria horretan, enpresa lizitatzaileek jarduera-eremua eta proiektua ezagutzen dituztela azaldu eta erakutsiko dute, eta, gutxienez, honako alderdi hauek jasoko dira:

- Obrak gauzatzeko eragiketak eta prozesuak deskribatzea.

- Obrako bilketa- eta isurketa-eremuen, ekipo edo makinen ezarpenaren eta gainerako instalazioen kokapena eta egokitasuna.

- Obren eremurako sarbideen eta obrako ibilgailuen zirkulazioaren egokitasun-ezaugarriak.

Eskaintzetan jasotako proposatutako neurriak kontratuari erantsiko zaizkio, Udalarentzat kostu gehigarririk gabe.

Eskaintzetan adierazi diren proposatutako neurriak kontratuari erantsiko zaizkio, Udalarentzat kostu gehigarririk gabe.

· LANEKO PROGRAMA: (10 puntura arte)

Kontratua garatzeko lan-programa aurkeztuko da, aurreko puntuan azaldutakoarekin bat etorriz, eta, gutxienez, alderdi hauek jasoko dira:

- Aurreikusitako plangintza, proiektuan jasotako jarduera guztiak barne.

- Obra baldintzatzen duten jarduera kritikoak eta kanpoko baldintzatzaileak eta klimatologikoak.

- Aurrekontuko jarduerak gauzatzeko aurreikusitako epe partzialak, bai eta programatutako obraren hileko balorazio metatua ere (proiektu-prezioetan).
AUTOMATIKOKI EBALUATZEKO IRIZPIEAK (Gehienez 70 puntu)

1. ESKAINTZA EKONOMIKOA: Gehienez 60 puntu.

Aurkeztutako eskaintzen balorazio ekonomikoa kasu bakoitzean dagokion BEZa kontuan hartu gabe egingo da.

Proportzionaltasun-irizpide bat aplikatuko da soil-soilik eskaintza murriztuenari dagokionez, eta irizpide horren arabera 60 puntu emango zaizkio gehienez, gainerakoen haztapena honako formula honen arabera kalkulatuz:

Ve = Vmax * Be / BMax

Ve = Eskaintza ekonomikoak lortutako puntuazioa.

V max. = 60 puntu (puntuazioa, gehienez).

B Max = lehiaketara aurkeztutakoen arteko eskaintzarik baxuena, eurotan
Be = aztertu beharreko eskaintza ekonomikoa, eurotan.
Aldez aurretik neurriz kanpokotzat edo anormaltzat hartuak izan ez diren eskaintzak besterik ez dira onartuko.

Balio anormaletan edo neurriz kanpokotzat hartutako eskaintzekin, SPKLaren 149. Artikuluak ezarritako prozedura jarraituko da.

Hasiera batean, neurriz kanpokotzat edo anormaltzat joko dira, eta parte-hartzetik kanpo geldituko dira, ondoko kasu hauetan aurkitzen diren eskaintzak: 

1) Lizitatzaile bakarra aurkeztu delarik, haren eskaintza lizitazioko oinarrizko aurrekontua baino baxuagoa bada ehuneko 25 unitate baino gehiagotan.

2) Bi lizitatzaile aurkezten direnean, beste eskaintza baino baxuagoa dena ehuneko 20 unitate baino gehiagotan 

3) Hiru lizitatzaile aurkezten direnean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino baxuagoak direnak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Hala ere, batez besteko hori zehazterakoan, zenbateko handiena agertzen duen eskaintza baztertu egingo da, batez besteko hori baino altuagoa bada ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Edozein kasutan ere, neurriz kanpokotzat joko da ehuneko 25 unitate baino gehiagoan beheratzea.

4) Lau lizitatzaile edo gehiago aurkezten direnean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino baxuagoak direnak ehuneko 10 unitate baino gehiagoan. Hala ere, horien artean batez besteko hori ehuneko 10 unitate baino gehiagoan gainditzen duen eskaintzarik bada, beste batez besteko bat kalkulatuko da, aipatutako kasu horretan aurkitzen ez diren eskaintzekin bakarrik. Edonola ere, gainontzeko eskaintza kopurua hiru baino txikiagoa bada, bataz besteko berria kopuru txikiena eskaini duten hiru eskaintzekin aterako da.
2. BERME EPEA HANDITZEA: 10 puntura arte, ondoren adierazten den bezala banatzeko:
Gutxienekoa: 1 urte
Berme gehigarriko urte bakoitzeko 2,5 puntu, 10 puntu gehienez.

Bitarteko epeak proportzionalki puntuatuko dira.

Esleipen-irizpideak aplikatu ondoren, bi eskaintzaren edo gehiagoren arteko berdinketa gertatzen bada, emaitza kontratazio-mahaiak ekitaldi publikoan egindako zozketaren bidez ebatziko da.

	HAMAIKAGARREN KLAUSULA. Kontratazio-mahaia


Kontratazio-mahaia ondorengo kideek osatzen dute:

Presidentea: Iñigo de Loyola Ortuzar Angulo (Alkatea)

Batzordekidea: Aitor Gorostizaga Ollobarren (Zinegotzia)

Batzordekidea: Lorena Renovales Uranga (Udaleko behin-behineko idazkaria)

Batzordekidea: Miguel Olave Lizaur (Bulego teknikoa)

Batzordekidea: María Jaca Ibarbia (Sustapen teknikaria)

Idazkaria:      Alina Sandu Pavel (Administraria)

	HAMABIGARREN KLAUSULA.  Administrazioaren eskumenak


Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak, 190. artikuluan xedatzen duenaren arabera, kontratazio-organoak eskumen hauek ditu: 

a) Kontratua interpretatzekoa. 

b) Kontratua betetzeari dagozkion zalantzei buruzko erabakiak hartzea.

c) Kontratua aldatzea, interes publikoari dagozkion arrazoiak direla medio. 

d) Kontratua suntsiaraztea eta erabaki horien ondorioak zehaztea. 

Edonola ere, kontratistari audientzia emango zaio, SPKLaren 191. artikuluak ezarritako izapideak betez. 
	HAMAHIRUGARREN KLAUSULA. Proposamenak zabaltzea, agiriak kalifikatzea eta esleitzea


Artxiboak ez dira ekitaldi publikoan irekiko, lizitazio horretan bitarteko elektronikoak bakarrik erabiltzen direlako.

Eskaintzen zifratzea aplikazio elektronikoan adierazten diren Kontratazio Mahaiko kideen (titularrak edo ordezkoak) kopuruaren gako publikoen arabera egingo da, gutxienez birekin.

1.- A artxiboa irekitzea eta lizitatzaileak onartzea.

Epea amaitu ostean, Kontratazio Mahaiak garaiz eta forman aurkeztutako agiriak zabaldu eta kalifikatuko ditu (erantzukizunpeko adierazpena, behin-behineko bermea, bere kasuan ABEE). 

Mahaia lehen adierazitako agirietan akatsak edo hutsuneak daudela ohartuko balitz, emailez edo fax-ez zuzentzeko eskaera egingo lieke enpresariei (beste bide batzeei kalterik egin gabe). Agiriak zuzentzeko edo berriak aurkezteko, gehienez ere 3 egun balioduneko epea emango da, eskaera egin den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. Agiri hauek Udaletxeko Erregistroan aurkeztuko dira. 

Aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu eta aurkitutako akatsak zuzendu eta falta diren agiriak aurkeztu ondoren, Kontratazio Mahaiak zehaztuko du zein enpresa datozen bat plegu honetan ezarritako hautaketa irizpideekin, eta berariaz adieraziko du zeintzuk onartzen dituen lizitaziorako eta zeintzuk baztertzen dituen (zergatik baztertzen dituen ere azalduko du).

Mahaiak, ekitaldi publikoan, esleipendunek aurkeztutako agirien kalifikazioaren emaitza jakinaraziko du, bai onartutako proposamenena, bai atzera botatakoena, eta baita, ez onartu izanaren arrazoiena ere.

2.- B artxiboa irekitzea eta balio-judizioaren bidez ebaluatu beharreko eskaintzak baloratzea.

Lizitatzaileak behin betiko onartzeari buruzko erabakia hartu ondoren, kontratazio-mahaia bilduko da eta "B" ARTXIBOA IREKIKO DA, ONARTUTAKO LIZITATZAILEEN BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ EBALUATU BEHARREKO PROPOSAMENA, era horretako irizpideen gaineko puntuak emateko.

Kontratazio-mahaiak, bere proposamena egin aurretik, beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak eskatu ahal izango ditu. Halaber, txosten horiek eskatu ahal izango dira eskaintzek baldintza-agiriko zehaztapen teknikoak betetzen dituztela egiaztatu behar denean.

Hala badagokio, kontratazio-mahaiari laguntzeko batzorde tekniko bat izendatu ahal izango da, B artxiboan jasotako dokumentazioari buruzko txosten teknikoak egiteko.

Halaber, txostenak eskatu ahal izango zaizkie prestazioaren hartzaile diren erabiltzaileen gizarte-erakundeei, kontratuaren xedearen jarduera-eremua ordezkatzen duten erakundeei, sindikatuei, genero-berdintasuna defendatzen duten erakundeei eta beste erakunde batzuei, gizarte- eta ingurumen-alderdiak egiaztatzeko.

Balioespen-txostenak ebazpen-proposamen bat oinarritzeko arrazoiak jasoko ditu, haren idazkerarekin eta arrazoiekin batera.

Aurkeztutako eskaintzaren batek iluntasunik edo zehastasun falta badu, Mahaiak, Lizitazio Plataformaren jakinarazpen-moduluaren bidez, argibide osagarriak eskatuko dizkio eskaintza aurkeztu duenari, eta gutxienez bost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, errekerimendua jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. Izapide honetan aurkeztutako dokumentazioak ezin izango ditu inolaz ere eskaintzaren baldintzak aldatu.

Kontratu Publikoei buruzko Foru Legearen 97. artikuluan xedatutakoaren arabera, teknikoki desegokiak diren eskaintzak edo kontratua behar bezala gauzatuko dela bermatzen ez dutenak baztertu ahal izango dira. Besteak beste, ulertuko da inguruabar hori gertatzen dela irizpide tekniko kualitatiboen balorazioa ez bada iristen kontratuaren baldintza partikularren L.4) atalean eskatzen den gutxieneko atalasera.

Kontratazio-organoak kontratatzailearen profilean argitaratuko du, soilik formulak aplikatuz kuantifika daitezkeen irizpideei buruzko eskaintzen artxiboa ireki aurretik, balio-judizio baten mende dauden irizpideetan lortutako puntuazioa.

3.- C artxiboa irekitzea eta irizpide objektiboen bidez ebaluatu beharreko eskaintzak baloratzea.

Balio-judizioaren bidez ebaluatu beharreko eskaintzak baloratu ondoren, kontratatzailearen profilean argitaratuko da, “C” ARTXIBOA, IRIZPIDE OBJEKTIBOEN BIDEZ EBALUATU BEHARREKO PROPOSAMENA (irizpide horiek formula bidez kuantifika daitezke) irekitzeko data eta ordua, gutxienez zehaztutako eguna baino hiru egun lehenago. Eskaintzaren zati horrek sekretupean egon behar du Kontratazio Atarian adierazitako unera arte.

Ez dira onartuko proposamen hauek: 

· Eskaintza aintzat hartzeko administrazioak oinarrizkotzat jotzen duena argi ezagutzea eragozten duten kontraesanak, ez-egiteak, akatsak edo urratuak dituzten proposamenak.

· Aztertutako eta onartutako agiriekin bat ez datozenak. 

· Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua gainditzen dutenak. 
· Egiteko epea gainditzen dutenak.
	HAMALAUGARREN KLAUSULA. Agiriak eskatzea


Kontratazio-mahaiak, onartutako proposamenak sailkatuko ditu handienetik txikienera, agiri honetan adierazitako esleipen-irizpideen arabera, eta eskaintza onenaren proposamena igorriko dio kontratazio-organoari, hark ez baitu eskubiderik sortzen proposatutako lizitatzailearen alde.

Eskaintzarik abantailatsuenen artean berdinketa suertatuko balitz, kontratuaren esleipena zozketa bitartez egingo da. Zozketa hori Kontratazio Mahaiak burutuko du. 

Kontratazio-organoak agindeia egingo dio eskaintza ekonomiko abantailatsuena aurkeztu duen pertsona lizitatzaileari, hamar egun balioduneko epean, eskakizuna jaso duen egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzazkoak egunean dituela ziurtatzen duen dokumentazioa aurkezteko edo kontratazio-organoari baimena eman diezaion ziurtagiri hori zuzenean lortzeko  (hasieran aurkeztu beharreko agiri horiek lizitatzailearen erantzukizunpeko aitorpen batek ordezkatzen badu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 140.1 artikuluaren arabera) eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen 76.2 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, kontratua egiteko erabiltzeko aipatu zituen bitartekoak benetan dituela egiaztatzeko eta behin betiko berme egokia eratu izana ziurtatzeko.

Administrazioarekin kontratuak egiteko eskatzen diren gaitasun- eta kaudimen-baldintzak betetzen diren ikusteko une erabakigarria proposamenak aurkezteko epea amaitzen den unea izango da.
	HAMABOSGARREN KLAUSULA. Behin-betiko bermea


Pertsona lizitatzaileak egiaztatu egin beharko du adjudikazioaren zenbatekoaren % 5eko bermea eratu duela, Balio Erantsiaren gaineko Zerga kanpo. 

Bermea 9/2017 SPKLaren 108. Artikuluan jasotzen den formaren batean eratu ahal izango da.

Bermea ez da bueltatuko edo kitatuko, berme-aldia amaitu edo kontratua behar bezala bete arte.

Berme horrek SPKLren 110. artikuluan jasotako kontzeptuei erantzungo die, eta, kontratua amaitzen denetik urtebete igaro ondoren, kontratistari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik ez bada harrera formalik eta likidaziorik egin, itzuli edo ezereztu egingo da, besterik gabe, 110. artikuluan aipatutako erantzukizunak argitu ondoren.

Bitarteko elektronikoen bitartez bermea eratu dela egiaztatuko da.
	HAMASEIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren esleipena


Eskatutako dokumentazioa jaso ostean, kontratazio-organoak kontratua esleitu beharko du. 

Ezin izango da esleitu barik utzi lizitazio bat, baldin eta Pleguetan azaltzen diren irizpideen arabera onargarria den eskaintza edo proposamenen bat badago. 

Adjudikazioa arrazoitua izan beharko da, pertsona hautagai edo lizitatzaileei jakinaraziko zaie, eta, aldi berean, kontratugilearen profilean argitaratuko da. 

Edonola ere, jakinarazpenak informazio guztia izan beharko du baztertutako lizitatzaile edo hautagaiek oinarri nahikodun errekurtsoa ipini ahal izateko, adjudikazio-erabakiaren aurka. Bereziki, honako alderdi hauek jasoko ditu: 

· Baztertutako hautagaiei dagokienez, hautagaia baztertzeko arrazoien azalpen laburra. 

· Adjudikazio-prozeduratik baztertutako lizitazioei dagokienez, eskaintza ez onartzeko arrazoiak, laburbilduta. 

· Edonola ere, pertsona adjudikaziodunaren izena, eta eskaintza hori lehentasunez aukeratu izanaren ezaugarriak eta abantailak, gainerako lizitatzaileen eskaintza baztertuen aldean.

· Jakinarazpenean eta kontratatzailearen profilean kontratua formalizatzeko epea jakinaraziko da.
	HAMAZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren formalizazioa


Kontratua administrazio-agiri bidez formalizatuko da esleipena jakinarazi eta hurrengo hamabost egun balioduneko epean; dokumentu hori nahikoa titulu izango da edozein erregistro publikotan sartzeko.

Pertsona kontratistak kontratua eskritura publiko bihur dadin eska dezake, eta gastuak berak ordainduko ditu. 
	HEMEZORTZIGARREN KLAUSULA. Eskubideak eta betebeharrak


Kontratu honen araubide juridikotik eratorritako betebehar orokorrez gain, honakoak izango dira kontratistaren berariazko betebeharrak: 

A) Ordainketak pertsona kontratistari.

Egindako obraren ziurtagiriak obretako Zuzendaritzak ezartzen dituen epeetan emango dira. Egiaztatutako obra proiektu teknikoko prezioen arabera baloratuko da eta ziurtagiriak behin-behinekoak izango dira beti; izan ere, azken likidazioan egin daitezkeen neurketari eta egiaztapenari lotuta geldituko dira, eta beraz, ez du esan nahi obrak onetsi edo onartu direnik. 

Kontratistak obrak egiteko behar den denbora baino arinago egin ahal izango ditu lanak, kontratuak irauten duen bitartean, Obretako Zuzendaritzaren iritziz desegokitzat jotzeko arrazoiak egon ezean.

Obrari atxikitako material, instalazio eta ekipoen pilaketen konturako ordainketak egiaztatu ahal izango dira, kontratistak aurretiaz idatziz eskatzen badu, SPKLaren 240 artikuluak xede horretarako xedatutako moduan eta bermeekin. 

B) Kontratistaren betebeharrak.

Kontratu honen araubide juridikotik eratorritako betebehar orokorrez gain, honakoak izango dira kontratistaren berariazko betebeharrak: 

1.- Esleipendunak laneko babesari buruzko legeak bete behar ditu, segurtasunari eta higieneari dagokionean, eta baita Aurreikuspenari eta Gizarte Segurantzari buruzkoak ere, alderdi eta erregulazio guztietan. Udal entitate kontratugileak ez du inolako erantzukizunik izango esleipendunak lan arloko xedapen horiek eta gainerakoak beteko ez balitu. Halaber, horrek laneko babesari buruzko nazio mailako industria arloko legeetan xedatutakoa bete behar du derrigorrean, bere alderdi eta indarreko arau guztietan, baita laneko segurtasunari eta higieneari buruzkoetan ere. Era berean, 50 langile egonkorretik gora kontratatzen duten enpresek apirilaren 7ko 13/1982 Legeak, minusbaliatuak gizarteratzeari buruzkoak, ezarritakoa bete behar dute, eta baita maiatzaren 11ko 1451/1983 EDa eta gainerako arautegi osagarria ere.

2.- Kontrataren kontura izango dira edozein eremu fiskalen zerga, ekarpen eta ariel guztiak, eta gainera, eskainitako prezioetan barne hartuta daudela ulertzen denez, ezingo dira aparteko partida moduan jasanarazi. 

3.- Enpresa kontratistak modu objektiboan erantzungo du eta, hartara, esleitutako kontratuaren ondorioz hirugarrenei eragindako kalte-galerak ordaindu beharko ditu, hala ezartzen baita SPKLaren 196. Artikuluan.
4.- Kontrata izango da jabetza industrial eta komertzialarekin lotutako erreklamazio guztien erantzulea, eta Administrazioari ordaindu beharko dizkio erreklamazioak ipini izanak eragindako kalte-galera guztiak, Udal Administrazioaren aurka jo dezaketenek eragindako gastuak barne.
5.- Obrak egin ahal izateko edozein motatako lizentzia, baimen, tributu eta gainerakoei dagozkien gastuak, baita obraren zuzendaritza fakultatiboaren ordain-sariak eta egiteari dagozkion ordain-sariak ere kontratistaren kontura izango dira.  

6.- Lanak pleguetan eta proiektuan ezarritakoari hertsiki jarraiki burutuko dira, eta baita lanen zuzendari fakultatiboak proiektuaren interpretazio teknikoa egitean kontratistari emandako jarraibideekin bat etorrita ere.

7.- Lanek dirauten bitartean eta berme epea agortu arte, kontratista izango da eraikuntzan ager daitezkeen akatsen erantzulea.

8.- Kontratista izango da obren eraginez instalazioetan, errepideetan eta hiri-zerbitzuetan eragindako kalteen erantzulea, baita akasdun seinaleztapen, garbiketa eta mantenu ezaz eragindakoena ere, nahiz eta esleipena esleipendunak lan horiek egiteko beste enpresa bat kontratatu edo azpikontratatu. 

9.- Kontratuaren gauzatzearekin lotutako langileak enpresa esleipendunaren mendekoak izango dira bakar-bakarrik, eta horrek izango ditu enplegatzailea den aldetik izan beharreko eskubide eta eginbehar guztiak; Zierbenako Udala, bestalde, lan harreman horietatik kanpo geratuko da.

10.- Esleipendunak langile egokiak eduki beharko ditu, beti, kontratuaren helburu diren zerbitzuak kalitate mailarik handienarekin burutzeko, eskaintzan adierazitakoekin bat etorriz. Behar izanez gero, beharrezko langileak aldatuko ditu

11.- Esleipendunak izango du lanak burutzen diren bitartean eragindako kalte guztien erantzukizuna, eta bere gain hartu beharko ditu, haien izaera eta tamaina edozein izanda ere. Era berean, eta kontratua gauzatu aurretik, jarraian zehazten diren polizak kontratatu beharko ditu esleipendunak, lanek iraun bitartean eta esleipendunaren beraren kontura, eta kopiak eman beharko dizkio Udalari. 

Erantzukizun Zibileko Asegurua, berme orokorraz gain ustiapen, patronal eta amaitutako lanen bermeak ere barne hartuko dituena. Honek, lanak gauzatzearen ondorioz hirugarrenei –kontratatzailea barne eragindako kalte-galeren erantzukizunei (bai Udalari, bai kontratugileei eta azpikontratugileei, bai lanetan parte hartzen duten guztiei egozgarri direnak) aurre egitea bermatuko du. 

Ustiapeneko erantzukizun zibileko frankizia ez da 3.000,00 € baino handiagoa izango. Istripua izanez gero, ez da biktima kopuruaren araberako azpi-mugarik ezarriko, erantzukizun patronalaren kasuetan izan ezik, kasu horretan, gutxieneko kalte-ordaina 90.000,00 €koa izango da, eta 600.000, 00 €-koa izango da. 

Lanari berari eta instalazioei egindako kalteak estaliko dituen Eraikuntzako Arrisku Orotarako Asegurua, Udala, enpresa kontratistak edota azpi-kontratistak barne hartuko dituena. Aseguratuko den kapitala kalkulatzeko, kontuan hartuko da lana egiteko materialaren balioa, Gastu Orokorrak barne, Industria Etekina eta zerbitzu-sariak, BEZ-a ez da kontuan hartuko. Aseguruen onuraduna Udala izango da, eta jasoko duen kalte-ordaina kontratatutako lana berriz eraikitzeko edo eraikitzen jarraitzeko erabili beharko du. 

Ondorengo estaldurak gehituko dira: 

1.- Suteek, tximistek, leherketek, lapurretek, espoliazioek, talkek, trebetasun faltak, arduragabekeriak, ekintza bandalikoek eta asmo gaiztokoek eragindako kalteak, baita naturaren arriskuak edota izendatu gabeko beste arriskuak.

2. Diseinu-akats, fabrikatzailearen arrisku, aparteko orduen gastu, hondakinak kentze, eraiste, agintaritzak hartutako neurri, ondasunei egin dakizkien kalte, greba, matxinada eta terrorismoaren ondorioz eragindako berme gehigarriak. 

Aseguratuko den balioa kalkulatzeko, kontuan hartuko da lana egiteko materialaren balioa, Gastu Orokorrak barne, Industria Etekina eta zerbitzu-sariak, eta BEZa.

Esleipendunek aseguruen primak ordainduko dituzte. 

Esleipendunak kalte-galerak jasango ditu frankiziaren zenbatekoan eta aseguru-polizek ezartzen dituzten mugak gainditzen dituzten guztietan; bai eta, beroriek estaltzen ez dituzten ondare eta arriskuei dagokienean ere. Aseguru konpainiak peritatutako kalteak zein ezbeharrak ezerezteari buruzko akordioak lotesleak izango dira esleipendunarentzat. 

Lanak aurreikusitako epea baino beranduago amaituz gero, beharrezkoak diren prorrogak kontratatuko dira, eta kontratistak dagozkion gain-primak ordaindu beharko ditu. Esleipendunak obraren behin-betiko bolumenaren berri eman beharko du lanak bukatzen dituenean eta, hasiera batean aurreikusitako obra-aurrekontua gaindituz gero, bermatutako guztirakoa erregularizatzearen ondorioz ateratako gain-prima bere gain hartuko du. Esleipendunak berehala jakinarazi beharko dio aseguru-artekariari gertatutako edozein ezbehar edo gertakari, espedientea izapidetzeko. 
Kontratistak polizaren kopia bat entregatuko dio Udalari, obrak hasi baino lehenago. Kontratistak Erantzukizun Zibilari eta Eraikuntzarako Arrisku Orotako Aseguruari dagokien ordainketa egin beharko du obra gauzatzeko kontratua sinatu baino lehenago.
Edonola ere, likidatzeke dauden azken zenbatekoak Udalak ordainduko ditu, hainbat asegurutarako. 
Kontratistaren lehen mailako eta zuzeneko erantzukizuna ezin izango da baldintzatura edo aseguratzaileen jarduerara txikiagotu, leundu edo subrogatu. 
Aipatutako aseguruen kontratazioak ez ditu kontratistak onartu dituen beharrak eta erantzukizuna mugatuko kontratuan hitzartutako gainerako akordioen kaltetan. 
Kontratuak irauten duen bitartean, Jabegoak edo Zuzendaritza Fakultatiboak aseguru horiei dagokien dokumentazioa eskatu ahal izango diote Kontratistari, baita poliza horien kopiak edo ziurtagiriak entrega ditzala ere, edota primen ordainketak egunean dituela egiazta dezala. Kontratista behartuta dago betekizun hori betetzera, horrela egin ezean, Jabegoak ziurtagirien ordainketa bertan behera utzi ahal izango du, eta urte beteko berme-epea eten. Hori gertatuz gero, etete epe hori kalte-ordainketetan ez da kontuan hartuko, ez-betetzetik eratorritako gainontzeko ardura guztiei kalterik egin gabe. 
12.- Esleipenduna behartuta dago iragarkiei dagozkien gastuak ordaintzera, baita prestatzeko izapideen eta kontratua egitearen ondorioz eragindako gainontzeko gastuak ordaintzera ere. Publizitateari dagozkion gastuak, gehienez ere, 500,00 eurokoak izango dira. 
	HEMERETZIGARREN KLAUSULA. Laneko Segurtasun eta Osasunaren gaineko plana


Kontratua formalizatu ostean, adjudikaziodunak Laneko Segurtasun eta Osasunaren gaineko Plana prestatuko du lanerako, proiektuko Segurtasun eta Osasunaren gaineko Azterlanari egokituta (bestela Segurtasun Oinarrizko Azterketa), eta azken horretan azaldutako aurreikuspenak analizatu, garatu eta osatuko dira planean. 

Plan horretan, hala badagokio, kontratistak proposatuko dituen prebentziorako neurri alternatiboen gaineko proposamenak gehituko dira, dagozkien justifikazio tekniko eta guzti. Proposamenok ezin izango dute azterlanean aurreikusitako babes-maila jaitsi. 

Udalak obra hasi aurretik emango du ontzat plana, segurtasuna edo osasunaren arloko koordinatzaileak edo Obren Zuzendaritza eskudunak txostena eman ondoren, baldin eta koordinatzailea izendatzea nahitaezkoa ez bada. Ondoren, Laneko Agintaritzari jakinaraziko zaio. Izapide horiek egin ondoren obraren zuinketa-akta egin eta obra hasi egingo da. (Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7.2 artikulua, zeinaren bitartez erainkuntza obretako segurtasunari eta osasunari dagozkion gutxieneko xedapenak ezartzen diren) 
	HOGEIGARREN KLAUSULA. Prezioen berrikuspena


Kontratu honen prezioa ezin izango da berrikusi.

	HOGEITA BATGARREN KLASULA. Onarpena eta berme-epea


Obrak amaitu ostean, horiek onartzeko ekitaldira honakoak bertaratuko dira: kontratuaren arduraduna, halakorik izendatu bada, edo Administrazio ordezkariak izendatutako pertsona eskuduna, obretako zuzendari eskuduna eta kontratista, bere pertsona eskudunak lagunduta, egokitzat jotzen badu. 

Kontratazio-organoak, hiru hilabeteko epean, onarpena egiten denetik aurrera zenbatzen hasita, egindako obren amaierako ziurtagiria eman beharko du ontzat eta pertsona kontratistari ordainduko zaio, kontratuaren likideziaren kontura. 

Obrak egoera onean badaude eta aurreikusitako aginduen arabera egin badira, administrazio kontratatzaileak izendatu duen eta haren ordezkaria den funtzionario teknikoak obrak onartutzat hartuko ditu, onarpen-akta egingo da eta orduan hasiko da berme-epea. 

Obrak onartzeko moduan ez badaude, horrela agerraraziko da aktan. Halaber, obretako Zuzendaritzak ikusi diren akatsak adierazi eta beharrezko argibideak emango ditu. Akatsak zuzentzeko epea ere ezarri beharko du. Adierazitako epea amaitu eta kontratistak eskatutakoa egin ez bada, beste epe bat eman ahal izango zaio (luzaezina), edo kontratua suntsiarazi dela adierazi. 

Halaber, urte beteko berme-epea ezarriko da, obren onarpena egiten denetik aurrera zenbatuta. 

Berme-epea amaitu aurreko hamabost eguneko epean, obretako Zuzendaritza eskudunak, administrazioaren kabuz edo kontratistak eskatuta, obren egoeraren gaineko txostena idatziko du. Txostena aldekoa bada, pertsona kontratistak ez du inolako erantzukizunik edukiko ordutik aurrera, ezkutuko akatsengatik dagokion erantzukizuna izan ezik. Horrela, bermea bueltatu edo baliogabetu, kontratua likidatu eta, horrela badagokio, ordaindu barik dauden betebeharrak ordainduko dira. Hirurogei eguneko epean egin beharko da ordainketa hori. Txostena ez bada aldekoa eta ikusi diren akatsak obra gauzatzean egindako hutsegiteen ondorio badira eta ez eregitakoari emandako erabileraren ondoriozkoak, Zuzendaritza eskudunak, berme-epean, eregitakoa konpontzeko bidezko argibideak emango dizkio kontratistari. Epe zehatza emango zaio horretarako eta, epe horretan, obrak zaintzearen arduraduna izaten jarraituko du, baina ez du inolako eskubiderik edukiko berme-epea luzatzeagatiko zenbatekorik jasotzeko. 

Dena den, berme-epea pasatu ostean obra aurritu egingo balitz, kontratistak kontratua ez betetzearen ondorioz eraikuntzan ezkutuko akatsak egon direlako, kontratista izango litzateke kalte-galera horien erantzulea. Hamabost urtean edukiko du ardura hori, obren onarpena egiten denetik aurrera zenbatzen hasita. 

	HOGEITA BIGARREN KLAUSULA. Fakturak


SPKLaren hogeita hamahirugarren xedapen osagarriaren arabera, kontratistak emandako zerbitzuagatik egindako faktura aurkeztu behar izango du dagokion erregistro administratiboan, azken honek prozeduraz arduratzen den organoari bidal diezaion. 

Fakturan, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra ontzat eman duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 72. Artikuluan ezarritako datuak eta betebeharrak ez ezik, hogeita hamahirugarren xedapen osagarriaren bigarren idatz-zatian adierazitako aldeak ere adieraziko dira: 

a) Kontratazio organoa Tokiko Gobernu Batzarra dela.

b) Herri-kontabilitatean eskumena duen administrazio-organoa Udalaren Diruzaintza dela.

c) Hartzailea Zierbenako Udala dela. 

	HOGEITA HIRUGARREN KLAUSULA. Kontratua betetzea


Obren kontratua betetzen hasiko da zuinketa egiaztatzeko bigarren akta sinatu eta obrak hasi ostean. Ondore horietarako, kontratuan adieraziko den epean (ezingo da hilabete baino gehiagokoa izan, formalizatu denetik, justifikatuko salbuespenetan salbu), obren ardura daukan Administrazioko zerbitzuak, kontratistaren aurrean, obren proiektua ontzat ematean egindako zuinketa egiaztatuko du. Emaitzaren bigarren akta egingo da, alderdi interesdun biek sinatuko dute, eta kontratua egin zuen organoari haren ale bat bidaliko zaio. 

Administrazio Klausula Berezien Agiri honetan jasotako xedapenei eta kontratuaren oinarri den proiektuari zorrotz jarraituz, eta obretako Zuzendaritza eskudunak, bere eskumenen barruan, proiektua teknikoki interpretatzerakoan kontratistari emango dizkion jarraibideek agintzen dutenez egingo dira obrak (bestela, kontratuaren arduradunak). 

Kontratista derrigortuta egongo da kontratua gauzatzeko finkatutako epe osoaren barruan kontratua betetzera, baita kontratua gauzatzeko ezarritako epe partzialak betetzera ere. 

Pertsona kontratistak berandutzea gauzatu arren, ez da beharrezkoa izango administrazioak aurretiaz eskaerarik egitea. 

Kontratua kontratistaren arrisku eta benturara gauzatuko da. Kontratua exekutatzeko, Kontratistak aitortzen du, kontratu formalizatu izanaren egintzaren eta zuinketa aktaren bitartez, lanak egingo diren tokian egon dela, partzelak dituen hornidura-zerbitzuak egiaztatu dituela, baita leku fisikoa eta aurreikusitako egokitzapena egokiak direla lanen egite zuzena burutzeko. 

INTZIDENTZIAK. Plegu honetan erabakitakoaren interpretazio desberdinak direla, edo beste edozein kausa dela medio, Administrazioaren eta kontratistaren artean kontratua betearazteko sor daitezkeen intzidentziak, espediente administratibo bitartez izapidetuko dira, kontratistari audientzia emango zaio, eta kontratazio organoak ebatziko du. Xede horretarako, obren zuzendariak eta kontratistak Udal Administrazioari horrelako intzidentziaren bat eragin dezakeen edozer jakinaraziko dio, idatziz. 

Obren gaineko koordinazioa eta jarraipena. 

Bilerak astero. Obren gaineko koordinazioa eta jarraipena egiteko hiru aldeek (Udalak, zuzendaritza fakultatiboak eta kontratistak) adostuko dute astean behin bilerak egiteko sistema, eta alde bakoitzeko ordezkari batek (erabakitzeko eskumena duena) parte hartu beharko du derrigorrez. Bilera horietan obren garapenaz eta martxaz hitz egingo da, eta sor litezkeen arazoak aztertu eta ebatziko dira. Bilera horretan hitz egindakoa akta batean idatziko da, aldeek sinatuko dute, eta kontratuari gehituko zaio. Planinean zehaztutako erritmoaren arabera lanak ondo egiten ari direlako jarraipena egiteak garrantzia nabarmena izango du. 

Batzarren aktak. Bilera hauetan egon daitezkeen diferentziak aztertuko dira edo edozein motatako aldaketak ezarriko dira, aldeek hala proposatuta. Hori sinatutako aktetan adieraziko da, eta akordioa lortuz gero, loteslea izango da. Xede horretarako, astero akta horietan sinatutakoak bai Udala bai Kontratista lotesten ditu, eta bilera horietara joandako pertsonak astero sinatutako edukia betetzera behartzen ditu. 

Bukatu gabeko lanak, akasdunak, onartezinak etab… 

1.-Bukatu gabeko lana. Lan bat bukatu gabe dagoela balioetsi behar denean, Kontratistaren eskaintzan agertzen diren prezioak kontuan hartuko dira, eta Plegu honetan agertzen den bezala jardungo da. Kontratistak ezin izango du ezarrita ez dagoen forma bat erabiliz obra zati baten aparteko balioespena egin. 

2.-Akasdun lana. Lan bat akasduna dela balioetsi behar bada, baina Zuzendaritza Fakultatiboaren iritziz onargarria bada, prezioa zehaztuko du, Kontratistak esan beharrekoa entzun ondoren. Kontratistak zehaztutakoa onartu ahal izango du, lana bukatu ahal izango du, edo berregin ahal izango du. Kasu horretan, Jabegoak unitateko prezioak ordainduko dizkio, baina bukatu gabe dauden zatiei edo akasdunei dagokien zenbatekoa kenduko dio. 

3.-Akasdun lana, onartezina. Egikaritze-proiektuaren Baldintza Teknikoekin bat etorriz obra akasduna dela eta onartezina dela erabakitzen bada, Kontratistak eraitsi eta berriro egin beharko du, nahiz eta proiektuaren talde idazlariak edo Jabegoak egikaritze-prozesuan obra aztertu eta onartu; obra zatikako likidazioekin ordaindu bada ere, eraitsi egin beharko da. Kasu horretan atzera botatako obra-unitateak egin gabe daudela ulertuko da, epeari dagokionean, Plegu hauetan xedatutakoarekin bat etorriz berriro eraiki arte. Kasu horretan eta epeari dagokionean, onartu ez diren unitateak egin gabekoak direla ulertuko da, Plegu hauetan xedatutakoa behar bezala bete arte. Betekizun hau bete ezean, Jabegoak atzera botatako unitate horiek eraitsi ahal izango ditu, eta berak edo hirugarren batek egin ahal izango ditu; Kontratistak hartuko du bere gain, eta ezarritako egikaritze epea ez da luzatuko. 

4.-Ezkutuko akatsak. Zuzendaritza fakultatiboak edo Jabegoak egindako lanen eraikuntzan ezkutuko akatsak daudela sinesteko arrazoi oinarridunak izango balituzte, edozein unetan, lan horiek onartu baino lehenago, akasdun diren lanak identifikatu eta beharrezkoak diren eraisteak egin daitezela aginduko dute. Burutuko diren eraiste eta berreraikitzeek eragindako gastuak, Kontratistaren kontura izango dira, baldin eta akatsak benetakoak badira. Bestela, Jabegoaren kontura izango dira. 

5.-Garrantzia handiko hutsuneak. Obra konpontze edo berritze lanak egitea teknikoki ezinezkoa bada, Kontratistari zehapena ezarriko zaio, lanarekiko zegoen helburuarekin bat ez datozen hutsuneei dagokien graduaren arabera. Zuzendaritza Fakultatiboak erabakiko du (betiere Jabegoaren adostasuna izanik). Hutsuneak garrantzia handikoak badira, Jabegoak kontratua ebatzi ahal izango du Zuzendaritza Fakultatiboaren aholkularitza jaso ondoren, Kontratistari kalte-galerengatik eska dakizkiokeen zehapenei kalterik egin gabe. 

6.-Izaera teknikodun gaiak. Izaera teknikoa duten gai guztietarako, Proiektuetan eta dokumentu osagarrietan agertzen denaren mende egongo dira Enpresa eraikitzailea eta Jabegoa; baita Zuzendaritza Fakultatiboak ematen dituen aginduen mende ere. 

Ikuskatzeak eta erabilitako materialak. 

1.-Ikuskatzeak eta probak. Kontratistak onartzen du Zuzendaritza Fakultatiboak edo berorrek edo Udalak izendatutako edonork lanak –edozein unetan-ikuskatzeko beharrezkoak diren bitarteko guztiak izan beharko dituela, eta ikuskatze hori erraztuko duela. Hori dela eta, ez du aldamiorik, plataformarik, eskailerarik kenduko, ezta, oro har, altueratako edo lur-azpiko obretara joateko bitartekoak ere. Halaber, ikuskatzea egin baino lehen, ezin izango ditu fabrikak edo instalazioak estali. 

Horrela egin ezean, ikuskatze hori egoki irizten den moduan egin ahal izateko bitartekoak erraztu beharko ditu, eta ikuskatzearen ondorioz kaltetu diren elementu edo estaldurak berriz jarri beharko ditu. Oro har, obraren alde bat ere ez da sartzeko modurik gabe geldituko, aldez aurretik Zuzendaritza Fakultatiboak ikuskatu ez badu. 

Hemen aipatutako alde edo aldeak adostasunik gabekoak izanez gero, Kontratistak berriro jarri beharko ditu bere kontura. 

Zuzendaritza Fakultatiboak zehaztuko du zeintzuk diren zaintza berezia behar duten lanak, eta lan horiek baldintza hori betetzen denean baino ez dira burutuko. 

Udalak, edo Zuzendaritza Fakultatiboak Ikuskatze bat ez egitea erabakiz gero, Kontratistak ardura eta bermea izaten jarraituko du. 

2.- Materialen kalitatea. Enpresa Kontratistak erabilitako material guztiak kalitate egokia dutela ziurtatuko du. Entseguak Kalitate-kontrolaren Programara egokituko dira, eta Kontratuari gehituko zaizkio proiektuaren dokumentazioaren parte bezala.
Obraren Zuzendaritza Fakultatiboak, halaber, egoki irizten dituen probak eta entseguak egin ahal izango ditu, eraikuntzaren kalitate egokia egiaztatzeko. Udalaren eskumena izango da aurreikusitako entseguak egingo dituen Laborategia aukeratzea. 

Entseguen kostuak, Kontrataren betetze-aurrekontua eguneratuaren % 1era arte, Kontratistaren kontura izango dira, baina kostu hori udalak aurreratuko du. Hartara, hilero eta obrak irauten duen bitartean, udalak ordainduko duen ordainketa bakoitzean egiaztatutako obraren zenbatekoari (% 1) EHUNEKO BAT deskontatuko dio, betiere dagozkion aldaketak eguneratutako aurrekontuaren arabera. Azkenik, likidatu egingo da, kostu errealaren arabera, obra bukatutakoan.

Udalak edo Zuzendaritza Fakultatiboak eskatutako probak Kalitate-kontrolari dagokion Programan agertzen ez badira: emaitza gogobetekoak badira Udalaren kontura izango dira gastuak, eta emaitza negatiboak badira Kontratistaren kontura izango dira, nahiz eta kontrataren egite-aurrekontuaren % 1 gainditu. 
Kontratistaren kontura izango dira lana burutuko duen pertsonala kalifikatzeko Udalak beharrezko jotzen dituen proba eta azterketa guztiek eragindako gastuak.
Udalak edo Zuzendaritza Fakultatiboak egin ditzakeen proba, entsegu eta ikuskaritzak, Kontratistarekin koordinatuta egingo dira, lanaren erritmo orokorrean atzerapenik edota interferentziarik eragin ez dezaten. Hala ere, horrelakoren bat gertatuko balitz, ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik eragingo, ezta egite epean luzapenik izango ere.
	HOGEITA LAUGARREN KLAUSULA. Kontratua aldatzea


Sektore Publikoko Kontratuen gaineko Legearen 203. Artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, kontratua hobetu ondoren, kontratazio organoak interes publikoa duten arrazoiengatik eta ustekabeko kausei aurre egiteko baino ezin izango ditu aldaketak egin, betiere, mugen baitan eta aipatutako Legearen I. Liburuaren V. Tituluan xedatutakoa betez. 

Kontratistak ezin izango du proiektuan aldaketarik egin inola ere, ezta edozein aitzakiapean ere, Zuzendaritza Fakultatiboak egindako txosten teknikoa egin ondoren UDALAK emandako berariazko onarpenik gabe. 


UDALAK egoki irizten dituen aldaketak egin ahal izango dizkio proiektuari eta lanen bolumena handitu edo gutxitu ahal izango du kontrataren aurrekontuaren % 10eraino –gainetik edo azpitik-, horretarako, aurrekontuaren unitate edo partida baten zati bat edo osoa hartu ahal izango du; Kontratistak aldaketa horiek eta kontratatutako prezioak aintzat hartuta egin beharko ditu lanak. Aldaketa horiek ez diote kontratistari inolako erreklamaziorik egiteko eskubiderik emango.  

UDALAK definituko ditu beharrezkoak diren aldaketak, betiere, obren Zuzendaritza Fakultatiboaren bitartez, zeinek Kontratistari beharrezkoak diren planoak edo datuak entregatuko dizkion. 

Plegu honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, Jabegoak proiektuan aldaketaren bat egitea erabakitzen badu, ondoren adierazten den bezala egin beharko da: 

Beharrezko izapidetze eta betebeharrak: 

Kontraesanezko akta jasoko da; bertan, Kontratak jaso beharko duen ale berri horren edo proiektatutakoan egindako aldaketaren ondorioz ezarritako prezio berria edo eskaintzan agertutako prezioari egindako igoera ezarriko dira. 

Akta horretan zehaztuko da ale berri hori egiteak edo proiektatutako aldaketak lanak egiteko zehaztutako epea luzatzeko aukera ematen duen edo ez; baiezko kasuetan iraupen zehatza eta luzapen horren forma xehatua agertuko dira. 

Aktarekin batera, aldaketen zehaztapenak eta aldaketak azaltzen dituzten planoak edo agiri grafikoak aurkeztuko dira. 

Zuzendaritza Fakultatiboaren ardura izango da unitate berria edo proiektatutako aldaketa azaltzeko eman beharreko erabakiak hartzea. 

Aurkakotasuneko aktak balioa izan dezan eta aplikatu ahal izan dadin, Jabegoaren ordezkariak sinatu beharko du nahitaez, eta Zuzendaritza Fakultatiboaren sinadura sinpleak ez du baliorik izango. 

Lehen aipatutako kontraesanezko Akta jaso aurretik Lan-unitate berriak edo lehenagotik proiektatutakoetan aldaketak egingo balira, norberaren egintza bezala eta Kontratistak bete beharreko aitortzatzat hartuko da. Zentzu horretan, unitate berri horrengatik edo hasiera batean proiektatutakoaren aldaketagatik edozein kantitate erreklamatzeko eskubideari uko egingo dio, baita, lanak betetzeko ezarritako epean prorroga eskatzeko edo izateko eskubideari ere. Horren ordez, Kontratistak ez du aldaketa edo unitate berria egin behar izango, harik eta kontraesanezko Aktan Jabegoaren sinadura agertu arte. 

Aplikatu beharreko prezioak ezartzeko arauak: 

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa eliminatu behar bada, eliminatu denaren zenbateko osoa, kontratatu den lanaren zenbateko bakar, orokor, egiazko eta itxi bezala kontratatu den zenbatekotik kenduko da. Kasu horretan, Kontratistak eliminatu den partidaren edo kapituluaren % 19 jasoko du (hau prezio itxi bezala kontratatutako lan zatiari besterik ez zaio aplikatuko). 

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa prezio jaitsiera ekarriko duen beste elementu batengatik ordeztu behar bada, Kontratistak ondorengoa jasoko du: 

 .- diferentzia % 2 baino txikiagoa bada: prezio berriaren zenbatekoa prezio horren % 19arekin. 

.- diferentzia % 2 baino handiagoa bada: igotako prezio berriaren zenbatekoa % 19arekin ordezkatutako prezioaren % 19arekin. 

Hasiera batean kontratatutako elementu bereizi, kapitulu edo partida osoa prezio igoera ekarriko duen beste elementu batengatik ordeztu behar bada, Kontratistak prezio berri horren % 19 besterik ez du jasoko. 

Prezio berria, ahal denean, Proiektuaren antzeko partiden kontratu-prezioa oinarritzat hartuta ezarriko da, eta hasierako partida baten sinplifikaziotik ateratako beste baten prezio berria, derrigorrean baxuagoa izango da 

Aurretik aipatutakorik agertu ezean, Kontratistak aurrekontu egokia aurkeztuko du, “prezio deskonposatua” metodoa erabilita, eta Zuzendaritza Fakultatiboak eta Jabegoak emandako adostasuna izan beharko du. 

Unitate edo antzeko material, edo aurrekontuaren unitateko prezioetan erreferentziarik agertu ezean, zenbatekoa Sustatzailearen eta Konstruktorearen artean adostuko da. Balorazio hori egiteko oinarritzat hartuko dute Eusko Jaurlaritzak argitaratutako eta KPI-arekin eguneratutako “Eraikigintza eta Urbanizazio obretako Prezioen Oinarria” liburuak antzeko alerako erabiltzen duena. 

Unitate bakoitzeko prezio berria banakatuta eta bereizita egongo da, aipatutako kontzeptua ezin bada horietako tresna batekin ere baloratu, Jabegoak libreki aukeratu ondoren, dagokion Elkargo Profesionalari arbitrajea eskatu ahal izango dio, eta Kontratistak emandako ebazpena onartu beharko du. 

Atal honetan xedatutakoa urratuz egindako edozein aldaketak ez dio kalterik eragingo UDALAK ordaintzeko duen eskubideari; hau da, ez dio kalterik eragingo aurrekontuan agertzen zen bezala ordaintzeko eskubideari, ezta Proiektua betetzeko erari, kontratistak eraiste-lana bere kargu hartu behar badu ere; halaber, jaso beharreko asteroko Aktan agertzen ez diren lehenagoko aginduak ezin izango ditu erabili. 

Prezioa eta neurketa onartu ondoren, unitate edo material berri hauek Kontratuaren parte izatera pasatuko dira, zentzu guztietan, eta akordio-prozesuan izandako atzerapenak (prezio berriak onartu arte, gehienez 15 egun), ez du lana egitean atzerapenik ekarriko, ezta prezio hauek eragingo dieten unitateetan ere, Zuzendaritza Fakultatiboaren iritziz lanaren bide kritikoari eragiten dionean salbu. 

Sustatzaileak prezio berria ez onartzeak, lanaren unitate horiek beste Kontratista batzuei enkargatzeko eskubidea emango luke, eta kontratista berri horiek aldi berean egin ahal izango dituzte kontratistarekin. Horrek ez lioke kontratatutakoari kalterik egingo ez lanari ez kosteari.

	HOGEITA BOSGARREN KLAUSULA. Arau-hausteengatik zigorrak


— Kontratista, berari lepora dakizkiokeen arrazoiengatik, atzeratu egiten bada kontratuan ezarritako epe osoari dagokionez, Administrazioak aukeratu ahal izango du, kontratua suntsiaraztea, edo, egun bakoitzeko kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,60 euroren proportzioko (BEZ kanpo) diru-zigorra ezartzea (9/2017 SPKLaren 193. Artikuluak xedatutakoa betez). 

Berandutzeagatiko zehapenak kontratuaren prezioaren % 5en multiplo batera heltzen diren bakoitzean, kontratazio organoak ahalmena izango du kontratua suntsiarazteko edo kontratua gauzatzen jarraitu behar duela erabakitzeko beste zehapen batzuk jarriz. 

— Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuan zehaztutako zerbitzuak partzialki gauzatzen ez baditu, Administrazioak kontratua suntsiaraz dezake edo arestian ezarritako zigorrak ezar ditzake. 

Zigorrak ezarriko dira kontratazio-organoak hartutako erabakiaren bitartez, kontratuaren arduradunak, horrelakorik izendatu bada, egindako proposamenari jarraituz. Zigortzeko erabakia berehala betearaziko da eta honela ordainduko dira zigorrak: kontratistari ordaindu behar zaizkion kopuruetatik, alegia, guztizko edo zatikako ordainketa horietatik kenduta edo, bestela, aipatutako ziurtagirietatik kendu ezin badira, eratu den bermetik kenduta. 

Atal honetan jasotako zehapenak ez du kontratak egindako hutsegiteen ondorioz izango duen ardura baztertzen, hain zuzen ere, kontratua ez betetzeagatik edo txarto betetzeagatik, edo ez betetze horrek hirugarrenei edo Udalari berari eragindako kalte-galerengatik. Izan ere, ezarriko diren zehapenez aparte sortuko, gehituko eta eskatuko zaizkie. 

	HOGEITA SEIGARREN KLAUSULA. Kontratua suntsiaraztea


Baldintza-agiri honetan adierazitako kasuetan edo Sektore Publikoko Kontratuen gaineko Legearen 245. Artikuluan ezarritako kasuetan suntsiaraziko da kontratua. Kontratazio-organoak erabakiko du hori, ofizioz edo kontratistak eskatuta. 

Obra egiteko epea inola ere ezin izango da obra osoa edo proiektuaren epe partzial bakoitza egiteko dagoen epearen (% 20) EHUNEKO HOGEIA baino gehiago atzeratu. Epe hori gaindituta, Udalak kontratua suntsiarazi ahal izango du, kontratatzaileak epea ez betetzeagatik.

Kontratua suntsiaraziko da epea ez betetzeagatik, ez betetze hori epe partzialei dagokienean gertatzen bada, eta kontratuaren xedea betetzeko ezintasuna baieztatu badaiteke, betiere, aurreikusitako epealdiaren % 20 edo gutxiagoko atzerapena izango ez badu. Hori guztia, kontratuaren suntsiarazpenari kalterik egin gabe. 


Kontratistaren atzerapena zuritzeko arrazoiak ez dira, inola ere izango (epea eteteko), eguraldiari egotzitakoak, baldin eta horiek ofizialki “katastrofe eremu” aitortu ez badira. 

Kontratua kontratistaren erruz suntsiarazi denean, behin-betiko bermea konfiskatuko da; horrek ez dio inolako kalterik eragingo Administrazioari eragindako kalte eta galeren kalte-ordaina ordaintzeko beharrari, bermearen zenbatekoa gainditu duen guztian. 

	HOGEITA ZAZPIGARREN KLAUSULA. Kontratuaren izaera juridikoa


Kontratu hau administratiboa da, eta kontratu honen prestaketa, esleipena, ondoreak eta iraungipena baldintza-agiri honetan xedatutakoaren arabera arautuko dira, eta baldintza-agirian aurreikusten ez diren kasuetan, aplikatzekoak izango dira: azaroaren 8ko 9/2017 Legea, SEKTORE PUBLIKOKO KONTRATUEN GAINEKO LEGEA, zeinak Espainiako ordenamendu juridikoa 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB  eta 2014/24/EB Zuzentarauak eramaten baititu, maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki garatzen duena, eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra ontzat ematen duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua Sektore Publikoko Kontratuen gaineko Legeari kontra egiten ez dion guztian, betiere 817/2009 Errege Dekretua indarrean jarri ondoren indarrean badago. Halaber, osagarri gisa, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak aplikatuko dira, eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak. 

Agirietan kontraesanak agertuz gero prebalentzia arauak 

Kontratuak ezarritakoa eta beste edozein agiritako edukia bat etorriko ez balira (Pleguak, Proiektu Teknikoak…) kontratuan xedatutakoak izango du lehentasuna, ondoren baldintza administratiboen Pleguetan, Plegu teknikoetan, proiektu teknikoan xedatutakoak etab. 

Proiektu Teknikoa osatzen duten agiri desberdinak bat etorriko ez balira, Plegu honetan zehaztutako agirien ordenak izango du lehentasuna (Planoak, Baldintza Tekniko Bereziek Pleguak, Memoriak, Baldintza Orokorren Pleguak, Neurketak… ).

Administrazioarekiko auzien Ordena Jurisdikzionalak izango du kontratu honetako aldeen artean sortzen diren gorabeherak konpontzeko eskumena, SPKLaren 27. Artikuluarekin bat etorriz. 

Zierbenan, 2020ko maiatzaren 26an. 

I. ERANSKINA

«ERANTZUKIZUNPEKO AITORPEN EREDUA»

___________________________________ jaunak/andreak, jakinarazpenetarako helbide _______________________________________ duenak, eta ___________________ NAN zenbakia duenak, ______________________ erakundearen (IFK zk ____________________ duena) ordezkari denez gero, “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO” LIZITAZIOAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA aurkeztuko duenez, Zierbenako Udalaren aurrean honako hau

AITORTZEN DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

LEHENENGOA: “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO” lizitazioan parte hartuko duela. 

BIGARRENA: SPKLaren 140. artikuluko lehenengo atalean eskatzen diren aldez aurreko baldintza guztiak betetzen dituela “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO” lanak egiteko kontratuaren esleipenduna izateko, alegia: 

-  Izaera juridikoa eta, behar izanez gero, ordezkaritza baduela. 

- Sektore Publikoko Kontratuen gaineko 9/2017 Legearen 71.artikuluan hartuta dauden kontratatzeko debekuen artean ez dagoela eta indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela.

- Kontratutik zuzenean edo zeharka etor litezkeen gorabeheretan Espainiako edozein motatako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dela eta, hala dagokionean, lizitatzaileari atzerrian egokitu dakiokeen foru jurisdikzionalari uko egiten diola (enpresa atzerritarren kasuan).

- Jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa honako hau dela: _____________________________________________________________

HIRUGARRENA: Adierazpen honetan aipatzen diren dokumentuak badituela eta baliozkoak direla egiaztatzeko konpromisoa hartzen duela, baldin eta kontratuaren esleipendun izendatzen badute edota horretarako deitzen duten edozein momentutan. 

Eta hala ager dadin, honako adierazpen hau sinatzen dut. 

Zierbenan, 20____ko ____________(r)en ____(e)an 

Aitortzailearen sinadura, Sin.: ________________» 

II. ERANSKINA

KAUDIMEN EKONOMIKOA AURKEZTEKO EREDUA

(Dagokion Merkataritza Erregistroan urteko kontuak aurkeztuta dituen esleipendunak erabili beharrekoa) 

................................................................................. jaun/andreak, (NAN zk.: .......................................), bere izenean edo ......................................... IFK zk. duen ………………………………………..... enpresaren ordezkaritzan (adierazi administrari bakarra, ahalduna… den), “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO” kontratua betetzeko  KAUDIMEN EKONOMIKOA egiaztatze aldera. Espte. zk.: 12/2020
HONAKOA AITORTU DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:

Ondoren adierazten diren datuak bat datozela onartutako Urteko Kontuekin eta dagokion Merkataritza Erregistroan edo Erregistro Ofizialean aurkeztutakoekin; izan ere datu horiek amaitutako hiru urteen artean negozio-bolumen handieneko ekitaldiari dagozkio. Halaber, Zierbenako Udalak datuak egiazkoak direla egiaztatzeko baimena izango du.

	Kontuak aurkeztu diren ERREGISTROA
	URTEA
	URTEKO NEGOZIO BOLUMENA (BEZ kanpo)

	
	
	


Eta aipatutako lizitazioan parte hartzeko, honako kaudimen ekonomiko honek dagozkion ondorioak izan ditzan, ondorengoa sinatzen du: 

 ____________n, 20__ko ______________aren _____(e)an.

Lizitatzailearen sinadura,

Sin.: _________________».
III.  ERANSKINA

KAUDIMEN TEKNIKOA AURKEZTEKO EREDUA

................................................................................. jaun/andreak, (NAN zk.: .......................................), bere izenean edo ......................................... IFK zk. duen ………………………………………..... enpresaren ordezkaritzan (adierazi administrari bakarra, ahalduna… den), “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO” kontratua betetzeko  KAUDIMEN TEKNIKOA egiaztatze aldera. Espte. zk.: 12/2020
  HONAKOA AITORTU DU BERE ERANTZUKIZUNPEAN:

Lehena.- Azken BOST urteotan egindako skateparken lanei dagozkien ziurtagiriak eta agiriak aurkezten direnak hurrengoak dira: 
Urtea  _______

	Kontzeptua
	Bezeroa
	Urtean egikaritutako  zenbatekoa 
	Ziurtagiria edo agiria nork egin du: 

	
	
	
	

	
	
	
	


Urtea  _______

	Kontzeptua
	Bezeroa
	Urtean egikaritutako  zenbatekoa 
	Ziurtagiria edo agiria nork egin du: 

	
	
	
	

	
	
	
	


Urtea  -_______

	Kontzeptua
	Bezeroa
	Urtean egikaritutako  zenbatekoa 
	Ziurtagiria edo agiria nork egin du: 

	
	
	
	

	
	
	
	


Bigarrena.- Obra hornitzeko erabiliko diren giza baliabideek agiri honen zazpigarren klausulan eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela, eta talde hau izango dutela:
	Kargua
	Izena
	Eskarmentua

	Obra-arduraduna
	
	

	Langile kualifikatua 2
	
	

	Langile kualifikatua 2
	 
	

	Leuntzaile especialista
	
	


(Taldea osatzen duten pertsonen Currikuluma erantsi da)

Eta aipatutako lizitazioan parte hartzeko, kaudimen tekniko honek dagozkion ondorioak izan ditzan, ondorengoa sinatzen du: 

 ____________n, 20__ko ______________aren _____(e)an.

Lizitatzailearen sinadura,

Sin.: _________________».

IV. ERANSKINA

IRIZPIDE OBJEKTIBOEN ARABERA BALIOSTEKO PROPOSAMENA
................................................................................. jaun/andreak, (NAN zk.: .......................................), bere izenean edo ......................................... IFK zk. duen ………………………………………..... enpresaren ordezkaritzan (adierazi administrari bakarra, ahalduna… den), Zierbenako Udalak abiatutako prozedura irekiaren bitartez xede hau duen lehiaketaren berri izan du  “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO”, Espte. zk.: 12/2020
ADIERZTEN DU:

Lehenengoa. -Kontratua esleitzeko prozeduran parte hartzeko konpromiso irmoa aurkezten duela.
Bigarrena. - Baldintza Administratibo Partikularren Plegua ezagutzen duela eta beren beregi eta osotasunean onartzen eta bere gain hartzen duela, eta enpresak era egokian instalatzeko gaitasun teknikoa duela, eta kontratua egikaritzeko beharrezkoa den pertsonala ere baduela.

Hirugarrena.– Kontratuaren xedea gauzatzeko konpromisoa hartzen duela zenbateko honengatik, ____________ euro eta ___________ euro, balio erantsiaren gaineko zergari dagozkionak; guztira, _______________________________________euro.
Laugarrena. -Eskaintzen duen berme epea _____ urtekoa dela.
____________(n), 20__ (e)ko ___________ren ____(e)an. 

Lizitatzailearen sinadura,

Sin.: _________________». 
V.- ERANSKINA

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK EGITEKO DATUAK

................................................................................. jaun/andreak, (NAN zk.: .......................................), bere izenean edo ......................................... IFK zk. duen ………………………………………..... enpresaren ordezkaritzan (adierazi administrari bakarra, ahalduna… den), Zierbenako Udalak abiatutako prozedura irekiaren bitartez xede hau duen lehiaketaren berri izan du  “ZIERBENAKO LA ARENA AUZOAN SKATEPARK BAT EGITEKO”, Espte. zk.: 12/2020 SPKLaren 15. Xedapen gehigarrian (Jakinarazpen Elektronikoei buruzkoa) jasotakoa betetze aldera

	Telefono mugikorra (SMS bidezko

jakinarazpena)
	

	Posta elektronikoa (mezu elektroniko

bidezko jakinarazpena)
	

	Bere ziurtagiri elektronikoa erabiliz

jakinarazpenaren postontzian sartuko

duen pertsona.

(Izen-abizenak, NANa,

helbide elektronikoa)
	


____________(n), 20__ (e)ko ___________ren ____(e)an. 

Lizitatzailearen sinadura,

Sin.: _________________». 

ERANSKINA  VI LAP

1. __________________________________________ jaunak/ andreak _________________________ enpresaren (ordezkaritza kargua)  _________________________________ gisa, konpromisoa hartzen dut Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legean eta aplikatzekoak diren indarreko beste lege-xedapen batzuetan jasotako xedapenak betetzeko eta betearazteko, eta, bereziki, Zierbenako Udalean dauden segurtasun-arau orokorrak.

2. Egiaztatzen dut ______________________________ enpresak langile izendatuaren / kanpoko prebentzio-zerbitzuaren / prebentzio-zerbitzu propioaren prebentziorako antolamendu-modalitatea duela.

Era berean, egiaztatzen dut (enpresak) ____________________________________k estalita daukala osasuna zaintzeko prebentzio-espezialitatea.

Langileak Zierbenako Udalean egin beharreko lanerako gai izango direla.

Ziurtatzen dut enpresak laneko arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-plana egin dituela, eta prebentzio-jarduera urtero egina duela.

3. Ziurtatzen dut (enpresak) ___________________________________ (e)k arriskuei buruzko prestakuntza eta informazioa eman diela bere langileei, bai eta prestakuntza espezifikoa ere, hala eskatzen duten zereginetarako edo lan-ekipoetarako.

4.  Konpromisoa hartzen dut _________________________________ -(e)ko langileei eta lanak azpikontratatzeko erabil daitezkeen enpresetako langileei honako puntu hauen berri emateko:

· Garatu beharreko jardueren arrisku espezifikoak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak.

· Eragiten dien segurtasun- eta osasun-planetako atalak (hala dagokionean).

Horretarako, esleipenduna izanez gero, lanak egitera Zierbenako Udalaren instalazioetara joan daitezkeen eta aurreko informazioa jaso duten langileen zerrenda aurkeztuko dut (izena, bi abizen eta NANa).

5. Ziurtatzen dut Zierbenako Udalean lan egingo duten langileek prestakuntza egokia jaso dutela, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 18. artikuluaren arabera. 

6. ____________________________ -(e)ko eta haren azpikontratatutako langileei bakarrik baimenduko zaie instalazioetara sartzea, baldin eta bertako kide direla egiaztatzen badute eta istripua edo heriotza gertatuz gero estaldura aurreikusita badute. Horretarako, _________________________________ enpresak, lanak hasi aurretik, Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren ziurtagiri bat aurkeztuko du, Gizarte Segurantzaren kuotak ordainduta dituela egiaztatzen duena, bai eta banakako eta taldeko kotizazio-buletinen kopia ere (TC1 eta TC2). Langile bat buletin horietan agertzen ez bada lanean hasi berria delako, alta-eskaera (TA2) aurkeztu beharko du.

7. (Enpresa) ________________________________________ izango da langileekiko lan-harremanei eragiten dieten lan-arloko eta Gizarte Segurantzako xedapen eta administrazio-xedapen guztiak betetzearen erantzule bakarra, gaur egun indarrean daudenak edo lanak egin bitartean eman daitezkeenak, eta ZIERBENAKO UDALA berariaz kargugabetuko du horiek ez betetzeagatiko erantzukizun guztietatik. 

8.  (Enpresak) _____________________________ arduradun bat izendatuko du lana antolatzeko eta langileen segurtasuna bermatzeko, ZIERBENAKO UDALEKO segurtasun-arau orokorrak betez eta betearaziz. Halakorik ezean, kategoria edo esperientzia profesional handiena duen langileak beteko ditu eginkizun horiek. 

9. (Enpresak) _________________________________________ (e)k hirugarrenekin dituen edo eskuratzen dituen betebeharren erantzukizunetik salbuetsiko du ZIERBENAKO UDALA, betebehar horiek ez baitagozkio udalari. 

10. (Enpresak) ________________________________________ Erantzukizun Zibil Orokorreko aseguru-kontratu bat sinatu eta indarrean mantenduko du, ZIERBENAKO UDALAREN instalazioetan egiten dituen lanetan sor daitezkeen kalte pertsonalak eta materialak estaltzeko.

Kontratak ZIERBENAKO UDALA salbuesten du lanak egin bitartean bere baliabide materialek jasan ditzaketen kalteetatik.

11. ______________________________________ enpresak erabiltzen dituen baliabide material guztiek Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea eta legezko erregelamenduzko gainerako xedapenak beteko dituzte, eta, bereziki, ZIERBENAKO UDALAK ezartzen dizkion aginduak.

ZIERBENAKO UDALAK eskubidea izango du _____________________________________ (e)ko lantaldeak eta lanetan parte hartzen duten azpikontratak egoera onean daudela egiaztatzeko.

12. Enpresak egin beharreko lanen zati bat azpikontratatu behar badu edo ABLEetako langileak kontratatu behar baditu, ZIERBENAKO UDALEKO arduradunari jakinaraziko dio aldez aurretik. ZIERBENAKO UDALEKO segurtasun-arau orokorrak betetzen ez dituzten _________________________________________ enpresako edo azpikontratatutako langileak aldi baterako edo behin betiko kanporatu ahal izango dira instalazioetatik.

13. ZIERBENAKO UDALAK ez du onartuko kontratatutako enpresaren inolako erreklamaziorik, langileek lan-arriskuen prebentzioaren arloko legezko betebeharrak betetzeagatik lan-etenaldiek eragindako denbora-galerengatik.

14. Kontratatutako enpresak prebentzio-neurriak betetzen ez baditu, ZIERBENAKO UDALAK ahalmena izango du egiten ari diren lanak geldiarazteko, antzemandako akatsak zuzentzen ez diren bitartean, eta horrek ekar ditzakeen kalte-galerak erreklamatu ahal izango dizkio kontratatutako enpresari. Gainera, ez-betetzeren bat gertatuz gero, ZIERBENAKO UDALAK egiten ari diren ordainketak eta ziurtagiriak geldiarazi ahal izango ditu, bai eta kontratua suntsiarazi ere, kontratatutako enpresak inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izan gabe.

15. ZIERBENAKO UDALAK uneoro egin ahal izango ditu kontratatutako enpresak egindako lanen ikuskapenak, adierazitako prebentzio-neurriak betetzen direla egiaztatzeko. Kontratatutako enpresako arduradunak eta langileek bete egin beharko dituzte ZIERBENAKO UDALEKO langileek laneko arriskuen prebentzio-arloan egiten dituzten iradokizunak, eta bete ahal izateko erraztasunak eman beharko dituzte.

16. Enpresak konpromisoa hartzen du adierazpen horiek justifikatzen dituen dokumentazioa ZIERBENAKO UDALAREN esku jartzeko.

___________-n, 2020ko______________-ren _____-ean

	


 Sin.: 

KONTRATAREN ZUZENDARITZA




PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA OBRA DE “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”

	CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación


El objeto del contrato es la realización de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)” conforme al Proyecto de diciembre de 2019 redactado por el arquitecto asesor municipal Don Jakinda de Goyarzu Ciruelos (cuyos requerimientos técnicos, forman parte del contrato).

Codificación es CPV 45212211 Trabajos de construcción de pistas de patinaje.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

	CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación


La forma de adjudicación del contrato de la obra será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 y 159 de la LCSP 2017.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 145 de la LCSP 2017 y con lo establecido en la cláusula décima del presente Pliego.

	CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante


Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.zierbena.net.

	CLÁUSULA CUARTA. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO


De acuerdo con el artículo 101.8 LCSP 2017, el sistema para la determinación del precio es el de precios unitarios referidos a los trabajos y obras a realizar.

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cuantía de 153.693,75 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido por valor de 32.275,69 euros, lo que supone un total de 185.969,43 euros. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 LCSP 2017.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantía de 185.969,43 euros (IVA excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo.

El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 459 60109 del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento, quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que permiten financiar el contrato.

Conceptos incluidos en el precio. 

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se considerarán incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificación (13 %). Asimismo, en dicho precio está incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estará incluido, asimismo, el costo de los Ensayos de Control hasta un máximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud. 

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra y su mantenimiento y vigilancia tanto durante la ejecución de la obra como a la finalización de la misma y hasta su recepción por el ayuntamiento. La obra no se recepcionará si no está completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

	CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato


El plazo de ejecución del contrato de la obra será de doce (12) semanas, conforme al Plan de Obra del proyecto de ejecución.
La ejecución del contrato de obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato. 

	CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar


Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar del empresario se acreditará:

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 71 de la LCSP podrá realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

	CLÁUSULA SÉPTIMA. Solvencia exigida


Siendo un contrato cuyo valor es inferior a 500.000,00 €, y de conformidad con el artículo 77 de la Ley 9/2017 de CSP, no se precisa la clasificación del empresario al ser un importe inferior a 500.000,00 €. 

El empresario deberá acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos específicos:

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera: Deberá acreditar un volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de una vez y media el valor estimado del contrato, que son 230.540,63 euros (IVA exc.).

Se acreditará:

1. En caso de tener depositados las cuentas en el Registro mercantil: Mediante Declaración según modelo que figura como anexo a este pliego.

2. En el resto de los supuestos: Mediante Declaración según modelo que figura como anexo a este pliego, adjuntando la documentación acreditativa especificada en el mismo.

(Nota: Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil. En los casos de licitadores no sujetos a esta legislación, se estará a la documentación que resulte pertinente, asimilable a la anterior).

SOLVENCIA TÉCNICA Y/O PROFESIONAL:

Requisitos mínimos de solvencia técnica /profesional: 

3.  Deberá acreditar una experiencia en la realización de al menos DOS (2) pistas de skate de acabado de hormigón en los últimos cinco (5) años, cada una de ellas por importe superior a 100.000 € (IVA excluido).

Se acreditará mediante: Una relación (según modelo que figura como anexo a este pliego) de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, falta de este último certificado, mediante una declaración del empresario.

4. Declaración indicando los medios humanos (nombre y cualificación profesional), estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

Se exige un equipo de técnicos participantes en el contrato que reúnan como mínimo las siguientes condiciones:
a.- Encargado de obra con experiencia demostrable (mediante currículum) en la realización de al menos dos (2) pistas de skate.

b.- Se exige contar con al menos 2 trabajadores cualificados con experiencia demostrable (mediante curriculum) en realización de al menos dos (2) pistas de skate.

c.- Se exige contar con al menos con 1 pulidor especialista, cualificado con experiencia demostrable (mediante curriculum) en realización de al menos dos (2) pistas de skate.

Se acreditará mediante una relación (según modelo que figura como anexo III a este pliego) de los medios humanos que se destinarán a la obra. 

Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación (antigüedad inferior a 5 años), su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios previstos en los apartados 2 a 3 del presente anexo, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en el apartado 1, relativo a la ejecución de un número determinado de obras.)

Estos declaraciones y compromisos, que se integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por la persona adjudicataria.

En su caso, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su solvencia técnica por el medio o los medios que se han señalado anteriormente.
	CLÁUSULA OCTAVA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa


Las ofertas se presentarán por medios electrónicos, a través de la aplicación denominada SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA, ubicada en la PLATAFORMA CONTRATACIÓN PUBLICA EN EUSKADI, dentro del plazo de Veintiséis (26) días naturales contados desde la fecha de envío del anuncio al Perfil del contratante.

Cuando el último día del plazo fijado sea inhábil (los sábados son inhábiles), se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los requisitos para su utilización son los siguientes:

1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso este autorizado por la Administración de la CAE a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes:

· Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

· FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

· Dni-e

· Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b) Estar en alguna de estas situaciones:

· Estar dado de alta y disponer de certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.

· Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal.

· En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de habilitación temporal.

2.Requisitos técnicos:

La información sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/
Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298.

La forma de presentación será la siguiente:

a) Los documentos indicados más abajo se deben anexar en los respectivos sobres electrónicos que, de conformidad con dicho apartado, aparecen en la aplicación.

b) Tanto los sobres como su contenido serán firmados por el licitador de forma electrónica 

c) Solo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip y .7z

d) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los siguientes formatos: .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff

e) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él y finaliza con éxito.

*Se recomienda a los licitadores que para evitar problemas técnicos de último momento la presentación de la oferta se realice con la suficiente antelación.

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional Decimosexta de la LCSP.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición [sin perjuicio de los establecido en los artículos 142 y 143 de la LCSP]. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

Aceptación del Pliego. La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en los presentes pliegos y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado cumplimiento para el contratista a quien se adjudique la licitación, así como las condiciones ofertadas que mejorasen las establecidas en el Pliego. 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres (3) archivos electrónicos, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”. La denominación de los archivos es la siguiente:

— Archivo «A»: Documentación Administrativa.

— Archivo «B»: Propuesta a evaluar mediante juicio de valor.

— Archivo «C»: Propuesta a evaluar mediante criterios objetivos.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:

ARCHIVO «A» - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

APORTACIÓN INICIAL DE DOCUMENTACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE]

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (original).

Se presentará conforme al modelo adjunto.

b) Copia simple de la inscripción en el Registro mercantil o correspondiente, o escrituras públicas, etc. donde se determine el objeto social, y el apoderamiento del representante.

c) Copia simple del DNI de quien suscribe la propuesta.

d) Acreditación de la solvencia económica, rellenando el Anexo II, y aportando la documentación oportuna.

e) Acreditación de la solvencia técnica, rellenando el Anexo III, y aportando la documentación oportuna.

f) Datos para las notificaciones electrónicas, de acuerdo con el anexo V de este pliego.

g) Anexo de Prevención de Riesgos laborales.

ARCHIVO «B» - PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR

En este sobre se incluirá la memoria técnica del proceso constructivo de la obra.

Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos descritos en el proyecto así como el conocimiento tanto de la zona de obra y su problemática como del proyecto que describe los trabajos.

Se valorará asimismo el programa de trabajo que implicará un compromiso de realización. No obstante, una vez aprobado el programa de trabajo y durante la ejecución de las obras, el director facultativo cuando lo estime necesario por razones de interés público, podrá dar las instrucciones u órdenes precisas en cuanto al desarrollo del programa de trabajo presentado por el contratista.

A fin de facilitar la valoración, se recomienda a los licitadores que la documentación relativa a la Memoria esté incluida (carátulas, portadas, índices, tablas, gráficos y literatura) en un máximo de 20 caras din A4, salvo el programa de trabajo que se presentará en un formato que se pueda plegar en un A4. El programa de trabajo no entrará en el cómputo de las 20 hojas totales.

Se excluirán aquellas ofertas que en el criterio de valoración “MEMORIA” no superen la mitad de la puntuación máxima.

ARCHIVO «C» - PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS

Criterios que dependen de cuantificación automática, de conformidad con el Modelo de Proposición del Anexo IV que figura al final del presente Pliego, previsto en la cláusula catorceava del presente pliego, referido a varios criterios de valoración (propuesta económica, plazo de garantía).

	CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional



No se estima necesaria su aportación.

	CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación


Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa se atenderá a los siguientes criterios de adjudicación:

CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR (Hasta 30 puntos)

· MEMORIA TÉCNICA: (Hasta 20 puntos) 

Se redactará memoria descriptiva y justificativa de la metodología para la ejecución de los diferentes trabajos que conforman la obra y de los criterios de organización y gestión de imprevistos para su correcto desarrollo, en la que las empresas licitadoras expliquen y demuestren el conocimiento del ámbito de actuación y del proyecto, contemplando, al menos, los siguientes aspectos:

- Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de las obras.

- Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra.

- Características de idoneidad de los accesos al ámbito de las obras y de la circulación de los vehículos de la obra. 

Las medidas propuestas recogidas en las ofertas se incorporarán al contrato, sin coste adicional para el Ayuntamiento.

· PROGRAMA DE TRABAJO: (Hasta 10 puntos)

Se aportará el Programa de Trabajo para desarrollar el contrato, en coherencia con lo expuesto en el punto anterior, contemplando, al menos, los siguientes aspectos:

- La planificación prevista, incluyendo todas las actividades contempladas en el proyecto.

- Las actividades críticas que condicionan la obra y los condicionantes externos y climatológicos.

- Los plazos parciales previstos en la ejecución de las distintas actividades del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada (a precios de proyecto).

CRITERIOS A VALORAR DE FORMA AUTOMÁTICA (Hasta 70 puntos)

3. OFERTA ECONÓMICA: Hasta 60 puntos.

La valoración económica de las ofertas presentadas se realizará sin tener en cuenta el IVA que en cada caso corresponda.

Se aplicará un criterio de proporcionalidad exclusivamente respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuirá la puntuación máxima por este criterio de 60 puntos, calculando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:

Ve = Vmax * Be / BMax

Donde:

Ve = Puntuación obtenida por la oferta económica.

V máx. = 60 puntos (Puntuación máxima).

B Max = Oferta más baja en euros entre las presentadas al concurso.

.

Be = Oferta económica a analizar, en euros.

Para el cálculo únicamente se incluirán aquellas ofertas que previamente no hayan resultado declaradas anormales y desproporcionadas.

En caso de ofertas incursas en valores anormales o desproporcionados se seguirá el procedimiento previsto en el art. 149 de LCSP.

Se considerará que una oferta incurre en temeridad como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, cuando se den las siguientes circunstancias:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta sea inferior el precio al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

2. AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA: Hasta 10 puntos a distribuir de la siguiente forma:

Mínima: 1 año

Por cada año de garantía adicional 2,5 puntos hasta un máximo de 10 puntos.

Los plazos intermedios se puntuarán proporcionalmente.

Cuando tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, el empate se resolverá, mediante sorteo realizado por la Mesa de contratación en acto público.

	CLÁUSULA UNDÉCIMA. Mesa de Contratación


Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:


Presidente:
Iñigo de Loyola Ortuzar Angulo (Alcalde)

Vocal: 
Aitor Gorostizaga Ollobarren (Concejal)

Vocal:
Lorena Renovales Uranga (Secretaria Accidental del Ayuntamiento)

Vocal: 
Miguel Olave Lizaur (Oficina técnica)

Vocal: 
María Jaca Ibarbia (Técnica de Promoción)

Secretario: 
Alina Sandu Pavel (Administrativa)

	CLÁUSULA DUODÉCIMA. Prerrogativas de la Administración


El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 190 de la LCSP, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

En todo caso se dará audiencia al contratista, debiendo seguirse los trámites previstos en el art. 191 de la LCSP.
	CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones, calificación de documentos y Adjudicación 


La apertura de los archivos no se realizará en acto público al tratarse de una licitación donde se utilizan exclusivamente medios electrónicos. 

El cifrado de las ofertas se realizará contra las claves públicas del número de miembros (titulares o suplentes) de la Mesa de Contratación que se indiquen en la aplicación electrónica con un mínimo de dos.

1.- Apertura del archivo A y admisión de personas licitadoras.

Vencido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación recibida en tiempo y forma (Declaración responsable y compromiso de UTE en su caso).

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación antes señalada requerirá su subsanación y presentación a través de e-mail o fax, (sin perjuicio de la utilización de otros medios si se estimare pertinente). Para la aportación y subsanación de la documentación se concederá un plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su requerimiento. La presentación de esta documentación se hará en el Registro del Ayuntamiento.

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones observados, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

La Mesa comunicará el resultado de la calificación de los documentos presentados por los licitadores con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión.

2.- Apertura del archivo B y valoración de las ofertas a evaluar mediante juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, se reunirá la Mesa de contratación y se procederá a la apertura, del ARCHIVO “B” PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE JUICIO DE VALOR de las personas licitadoras admitidas, con el fin de otorgar los puntos de este tipo de criterios.

La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el archivo B.

También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

El informe de valoración contendrá las razones que permitan, con su redacción y motivaciones fundamentar una propuesta de resolución.

Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción, la Mesa, a través del módulo de notificaciones de la Plataforma de Licitación, requerirá aclaraciones complementarias a quien haya presentado la oferta, que deberán presentarse en un plazo mínimo de cinco naturales a contar desde la fecha de notificación del requerimiento. En ningún caso la documentación aportada en este trámite podrá modificar los términos de la oferta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral de Contratos Públicos, podrán desecharse las ofertas técnicamente inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la ejecución del contrato. Entre otros supuestos, se entenderá que se produce esta circunstancia, si la valoración de los criterios técnicos cualitativos no alcanza el umbral mínimo exigido, en su caso, en el apartado L.4) de las Condiciones Particulares del Contrato.

El Órgano de Contratación publicará en el perfil del contratante, antes de la apertura del archivo de las ofertas sobre criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, la puntuación obtenida en los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

3.- Apertura del archivo C y valoración de las ofertas a evaluar mediante criterios objetivos.

Efectuada la valoración de las ofertas a evaluar mediante juicio de valor se publicará en el Perfil del Contratante, con al menos tres días de antelación la fecha y hora de la apertura de los archivos “C” PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS, que son criterios cuantificables mediante fórmula. Esta parte de la oferta debe permanecer secreta hasta el momento señalado en el Portal de Contratación.

No se aceptarán aquellas proposiciones que:

· Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

· Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.

· Excedan del presupuesto base de licitación.

· Excedan del plazo de ejecución.

	CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de Documentación


La mesa de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones admitidas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, y elevará la correspondiente propuesta de mejor oferta al órgano de contratación, la cual no crea derechos a favor de la persona licitadora propuesta.

Para el supuesto de que se produjera empate entre las ofertas más ventajosas, la adjudicación del contrato se efectuará mediante sorteo realizado por la Mesa de contratación.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la LCSP, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

	CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Garantía Definitiva


Los que resulten adjudicatarios de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108  de la Ley 9/2017 LCSP. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP, y transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110.

La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

	CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Adjudicación del Contrato


Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:

· En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

· Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

· En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

· En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

	CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Formalización del Contrato


La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

	CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones 


Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas de las partes las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. 

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 240 de la LCSP. 

B) Obligaciones del contratista.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

1.- El adjudicatario se obliga al cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo, relativas a seguridad e higiene, incluso de la de Previsión y Seguridad Social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Entidad Municipal contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas disposiciones y demás de carácter laboral que se produzcan por el adjudicatario. Igualmente, éste se obliga a cumplir lo dispuesto en las leyes protectoras de la industria nacional, en todos sus aspectos y normas vigentes, así como las de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, las empresas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 vendrán obligadas a cumplir lo establecido en la Ley 13/1982, de 7 de abril, sobre integración social de los minusválidos, así como en el R.D. 1451/1983, de 11 de mayo y demás normativa complementaria.

2.- Serán de cuenta de la contrata todos los tributos, contribuciones y arbitrios de cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no podrá repercutirse como partida independiente.

3.- La empresa contratista responderá objetivamente y, en su consecuencia, deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia del contrato adjudicado, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la LCSP.

4.- La contrata será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal.

5.- Correrán a cargo del contratista los gastos de obtención de licencias, autorizaciones y permisos de cualquier tipo, tributos y cuantos otros lleven consigo la ejecución de las obras.

6.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones del Pliego y del Proyecto de obra (que forma parte integrante del contrato) y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de aquel diere al contratista el director facultativo de las obras.

7.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

8.- El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vías y en las instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, así como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas defectuosas señalizaciones, limpieza y protección de las mismas, aun en el caso de que la adjudicación de aquellas se llevase a cabo por empresa contratada o subcontratada diferente al arrendatario.

9.- El personal afecto a la ejecución del contrato dependerá laboral y exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales.

10.- El adjudicatario deberá disponer en todo momento de la plantilla adecuada para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato, de conformidad con la oferta presentada, procediendo de inmediato, si fuera necesario, a la sustitución del personal preciso.

11.- Serán a cargo y de responsabilidad del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Igualmente con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario contratará para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes pólizas, copia de las cuales aportará al Ayuntamiento:

Seguro de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotación, patronal y de trabajos terminados, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas –incluida la contratante- como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al Ayuntamiento, como las imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en las obras.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 3.000,00 € y el límite mínimo de indemnización por siniestro, sin sublímite por victima, salvo en la responsabilidad patronal que será como mínimo de 90.000,00 €, será de 600.000,00 €.

Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, incluyendo como asegurados tanto al Ayuntamiento, como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA.  El beneficiario del seguro será el Ayuntamiento quien deberá emplear la indemnización que perciba en la reconstrucción o continuación de la obra contratada.

Se incluirán las siguientes coberturas:

1 Daños derivados de riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2. Garantías adicionales derivadas de error de diseño, riesgo del fabricante, gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, daños a bienes preexistentes, huelga, motín y terrorismo.

El valor asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material incluyendo los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, honorarios e IVA.

Los adjudicatarios abonarán las primas de los seguros.

En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se procederá a la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros con el fin de proceder a la tramitación del expediente.

El Contratista, proporcionará al Ayuntamiento, una copia de la póliza antes del inicio de las obras. El pago correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará por el Contratista con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra. 

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por el Ayuntamiento, para los diferentes seguros. 

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores.

La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

12.- El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de formalización del contrato. El importe máximo de los gastos de publicidad asciende a la cantidad de 500,00 €.

	CLÁUSULA DECIMONOVENA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo


Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [(o en su caso), Estudio Básico de Seguridad] del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción]
	CLÁUSULA VIGÉSIMA. Revisión de Precios


El precio de este contrato no podrá ser objeto de revisión.

	CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Recepción y Plazo de Garantía


A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las obras.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Facturas 


Conforme a la Disposición Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, el contratista tendrá obligación de presentar la factura que haya expedido por los bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la citada Disposición Adicional Trigésimo Tercera:

a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Tesorería Municipal.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Zierbena.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Ejecución del Contrato


La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 


La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura del contratista. Para la ejecución del contrato, y por el hecho de la formalización del contrato y del acta de replanteo, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las futuras obras, verificando que tanto los servicios de que está dotada la parcela como la situación física y el acondicionamiento previsto son idóneos para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras.
INCIDENCIAS Cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución del contrato derivado de este Pliego por diferencias en la interpretación de lo convenido o de cualquier otra causa, se tramitarán mediante expediente administrativo, con audiencia del contratista, que será resuelto por el órgano de contratación. A este efecto, el director de las obras y el contratista pondrán en conocimiento de la Administración Municipal, por escrito, cualquier cuestión que pueda originar tales incidencias. 

Coordinación y seguimiento de las obras.

Reuniones semanales. Para la coordinación y seguimiento de las obras se establecerá de común acuerdo entre las tres partes -el Ayuntamiento, Dirección Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periódicas semanales con obligada asistencia de un representante cualificado (con capacidad de decisión) de cada parte. En ellas se tratará del desarrollo y marcha de las obras, analizándose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunión se levantará un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se irá incorporando al contrato. De especial importancia será el seguimiento de la correcta ejecución de los trabajos según el ritmo de obra contemplado en el planning. 

Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimirán las diferencias o se establecerán las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas firmadas y su carácter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto el Ayuntamiento, como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra como incompleta, se tendrá en cuenta los precios que figuren en la oferta del Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego, sin que el Contratista pueda pretender la valoración de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.
2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra como defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará su precio, después de oír al Contratista, el cual podrá optar por aceptarlo, por terminar la obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonará los precios unitarios pero deducirá el importe total de las partes incompletas o defectuosas.

3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea considerada como defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecución, el Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, aún cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecución, e incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo con dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligación, la Propiedad podrá demoler las unidades rechazadas y realizarlas por sí o por terceros, con cargo al Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecución establecido.

4.- Vicios ocultos. Si la Dirección Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el caso contrario correrán a cargo de la Propiedad.

5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su reforma resulten técnicamente imposibles, se penalizará al Contratista en la cuantía equivalente a la valoración de las deficiencias con el grado de acabado que se pretende para la obra, según decisión de la Dirección Facultativa y con la conformidad de la Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran exigir al Contratista en concepto de daños y perjuicios.

6.- Cuestiones de carácter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para todas las cuestiones de carácter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos complementarios, así como a las órdenes que establezca la Dirección Facultativa.


Inspecciones y Materiales empleados. 

1.- Inspecciones y pruebas. El Contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios para que la Dirección Facultativa o el personal designado por ella o por el ayuntamiento, inspeccione las obras en cualquier fase de las mismas, por lo que no retirará andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras elevadas o subterráneas ni procederá a revestir o recubrir las fábricas o instalaciones sin que la inspección de las mismas sea  realizada.

De no hacerlo así, estará obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspección se efectúe con el detalle que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido deterioro por causa de la inspección. De forma general, ninguna parte de la obra quedará inaccesible sin que, previamente, haya sido inspeccionada por la Dirección Facultativa.

Caso de que la parte o partes aquí referidas no fuesen conformes deberán ser repuestas por el Contratista a sus expensas.

La Dirección Facultativa determinará cuáles son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se ejecutarán más que cuando se cumpla tal condición.

El hecho de que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa prescinda de realizar alguna Inspección, no relevará al Contratista de su responsabilidad y garantía.

2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la calidad proyectada. Los ensayos deberán adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntará al Contrato como parte de la documentación del proyecto. 

La Dirección Facultativa de la obra podrá realizar además, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar la debida calidad de la construcción. La elección del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos será competencia del ayuntamiento. 

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata actualizado de la obra, serán por cuenta del Contratista siendo adelantado dicho coste por el ayuntamiento. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la obra se descontará de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, según presupuesto actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidación, respecto al coste real, en el momento del fin de la obra. 

Si las pruebas que el ayuntamiento, o la Dirección Facultativa solicitan no están mencionadas en el Programa de Control de Calidad, los gastos correrán a cargo del ayuntamiento, en el caso de que resulten satisfactorias, siendo a cargo del Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del presupuesto de ejecución por contrata.

Serán de cuanta y cargo del Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realización de pruebas y exámenes que el ayuntamiento considere necesarios para la calificación del personal que deberá ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar el ayuntamiento o la Dirección Facultativa se llevarán a cabo coordinadamente con el Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin embargo, si se produjese alguno no será objeto de indemnización ni prórroga de plazo de ejecución.   

	CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Modificación del Contrato


De conformidad con lo dispuesto en el art. 203 de la LCSP, una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solamente podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, dentro de los límites y con sujeción a lo establecido en el Título V del Libro I de la mencionada Ley. 


Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones del proyecto sin la aprobación expresa del AYUNTAMIENTO previo el informe técnico de la Dirección Facultativa.

El AYUNTAMIENTO se reserva el derecho a realizar las modificaciones del proyecto que considere oportunas y a aumentar o disminuir el volumen de las obras hasta un 10 % en más o en menos del presupuesto de contrata, pudiendo abarcarse parte o la totalidad de una o varias partidas o unidades del presupuesto, quedando obligado el Contratista a realizar las obras de acuerdo con dichas modificaciones y a los precios contratados. Tales cambios no darán lugar a reclamación alguna por parte del Contratista.

Las modificaciones necesarias serán definidas en todo caso por el AYUNTAMIENTO a través de la Dirección Facultativa de las obras, que entregará al Contratista los planos o datos que resulten necesarios. 

En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego por la Propiedad se decida introducir modificaciones en el proyecto, se procederá necesariamente de la siguiente forma:

Tramitación y formalidades necesarias:

Deberá levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificación de la proyectada, deba de percibir la Contrata. 

 En dicha acta se especificará también si la ejecución de esa nueva unidad,  o la modificación de la proyectada, comporta o no una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras, concretando en caso afirmativo la duración exacta y de forma detallada de dicha prórroga. 

Al acta se acompañarán los planos o documentos gráficos en los que se define el cambio así como las especificaciones modificadas. 

Corresponderá a la Dirección Facultativa adoptar las decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la proyectada.

El acta contradictoria deberá ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su aplicación y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa.

Si se procediera a la ejecución de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entenderá tal hecho como un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que renuncia a reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razón de esa nueva unidad o por razón de la modificación de la inicialmente proyectada, así como a solicitar u obtener prórroga del plazo fijado para la ejecución de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendrá obligado a ejecutar la modificación o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma del representante de la Propiedad.

Reglas para determinar los precios a aplicar:

En el caso de eliminación de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, el importe total de esta eliminación se deducirá del importe de obra contratado como precio único, global, cierto y cerrado, percibiendo el Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capítulo o partida eliminada (aplicable únicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio cerrado).

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro elemento que suponga una disminución en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá:

 .- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio

.- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio incrementado con el 19% del precio sustituido.

En el caso de sustitución de un elemento diferenciado, capítulo o partida completa, por otro elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para dicho elemento, el Contratista percibirá únicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

El nuevo precio se fijará tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una simplificación de una inicial habrá de ser forzosamente más bajo.

De no existir ninguna referencia anterior, el Contratista facilitará el oportuno presupuesto, según el método de “precios descompuestos”, que tendrá que tener la conformidad por parte de la Dirección Facultativa y de la Propiedad. 

En el caso de no existir unidades o materiales análogos ni referencia en los precios unitarios de presupuesto, se acordará su importe entre el Promotor y el Constructor tomando como referencia para su valoración el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de Edificación y Urbanización” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC. 

El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestión no se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el derecho, a su libre elección, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda, quedando comprometido el Contratista a aceptar su resolución.

Cualquier variación realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectará al derecho del Ayuntamiento al pago de la obra según estaba presupuestada ni a la realización conforme al Proyecto, incluso con demolición a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalerse en órdenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal. 

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medición, pasarán a formar parte del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durará como máximo 15 días para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecución de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino crítico de la obra a juicio de la Dirección Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumplimiento


— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido (art. 193 de la Ley 9/2017 LCSP). 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 

Las penalidades recogidas en este apartado no excluyen la responsabilidad en que incurrirá la contrata, en cualquiera de los supuestos de incumplimiento de contrato o mala ejecución de éste, por los daños y perjuicios que genere a terceros o al propio Ayuntamiento derivados de tal incumplimiento, que serán exigidos y devengados de manera independiente –y acumulativamente a ésta- de las penalidades que se impongan.

	CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Resolución del Contrato


La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 245 de la LCSP; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.
En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del plazo de ejecución total de la obra o de cada uno de los plazos parciales establecidos en el proyecto por lo que una vez alcanzado este límite máximo el Ayuntamiento, podrá proceder a la resolución del contrato por incumplimiento del Contratista. 
También procederá la resolución del contrato por incumplimiento de plazo cuando el mismo se produzca en los plazos parciales de forma que sea posible determinar la imposibilidad el cumplimiento total el contrato sin un retraso igual o menor al 20% del total del tiempo estipulado, todo ello sin perjuicio de que pueda procederse también a la resolución del contrato.

En ningún caso serán causas justificativas de la demora del contratista, para la interrupción del plazo, las referidas a sucesos y condiciones meteorológicas salvo que las mismas sean declaradas oficialmente como “zona de catástrofe” 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

	CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato


Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley de Contratos del Sector Público y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación.

En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra documentación (Pliego, Proyecto Técnico, ...) prevalecerá lo indicado primero en el contrato, luego en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares, los Pliegos técnicos, el Proyecto técnico, etc.

En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto Técnico, prevalecerá el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, Memoria, Pliego de Condiciones Generales, Mediciones…).

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la LCSP.

En Zierbena, a 26 de mayo de 2020

Anexo I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”, ante el Ayuntamiento de Zierbena,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la LCSP para ser adjudicatario del contrato de obras consistente en la “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es:

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: __________________

Anexo II

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA para adjudicatario que tenga depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil o registro oficial que corresponda

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en nombre propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a...) en representación de la empresa ......................................................................., y C.I.F. nº ....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA ECONOMICA necesaria para la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”, en el expediente nº 12/2020

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:

Que, los datos que a continuación se expresan, se corresponden fielmente con los que figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda; y correspondientes al ejercicio del año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, autorizando la comprobación de la veracidad de los mismos al Ayuntamiento de Zierbena.

	REGISTRO en el que se han depositado las cuentas
	EJERCICIO
	VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO (IVA excluido)

	
	
	


Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica en la licitación enunciada, firma la presente

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________.

Anexo III

MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en nombre propio o como ....................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a...) en representación de la empresa ......................................................................., y C.I.F. nº ....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA necesaria para la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA), en el expediente nº 12/2020

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:

Primero.- Que los skateparks realizados durante los CINCO últimos años, respecto de los cuales aporta los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos, son los siguientes.
Año _______

	Concepto
	Cliente
	Importe 
	Certificado o documento acreditativo expedido por

	
	
	
	

	
	
	
	


Año _______

	Concepto
	Cliente
	Importe 
	Certificado o documento acreditativo expedido por

	
	
	
	

	
	
	
	


Año _______

	Concepto
	Cliente
	Importe 
	Certificado o documento acreditativo expedido por

	
	
	
	

	
	
	
	


Segundo.- Que los medios humanos con los que se dotará a la obra cumplen los requisitos que se exigen en la cláusula séptima del presente pliego, y estará formado por el siguiente equipo:

	Cargo
	Nombre
	Experiencia 

	Encargado de obra
	
	

	Trabajador cualificado 2
	
	

	Trabajador cualificado 2
	
	

	Pulidor especialista
	
	


(Se aportan currículum vitae)

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitación enunciada, firma la presente

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________.
Anexo IV

PROPUESTA A EVALUAR MEDIANTE CRITERIOS OBJETIVOS

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”, por procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo nº de expediente 12/2020.

DECLARA:

Primero. - Que presenta oferta firme para participar en el procedimiento para la adjudicación del contrato.

Segundo. - Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que expresamente asume y acata en su totalidad; adscribiendo a la misma el personal necesario; disponiendo la empresa de capacidad  técnica para  su correcta ejecución.

Tercero. - Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, que hace un total de _______________________________________euros.

Cuarto. - Que el plazo de garantía que oferta es por _____ años.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________.

Anexo V

DATOS PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de la obra de “CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE LA ARENA (ZIERBENA)”, por procedimiento abierto, anunciado en el Perfil de contratante, bajo nº de expediente 12/2020 indica los siguientes datos a los efectos de la Disposición Adicional 15a LCSP sobre NOTIFICACIONES ELECTRONICAS:

	Teléfono móvil (aviso SMS notificación)
	

	E-mail (aviso correo electrónico notificación)
	

	Persona que, con su certificado electrónico, accederá a la notificación (Nombre y apellidos, DNI)
	


En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________.

ANEXO VI PRL

1) D. __________________________________________ como (cargo de representación) ________________________________ de (la empresa) _________________________________ me comprometo a cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de aplicación, y de forma especial las Normas Generales de Seguridad que existan en el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

2) Certifico que (la empresa)______________________________ tiene la modalidad de organización preventiva de Trabajador Designado/Servicio de Prevención Ajeno / Servicio de Prevención Propio.

Así mismo, certifico que (la empresa)  ____________________________________ tiene cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia de la Salud.

Que los trabajadores van a ser aptos para el trabajo a desarrollar en el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

Certifico que la empresa ha realizado la evaluación de riesgos laborales y el Plan de Prevención, y se tiene elaborada la actividad preventiva con carácter anual.

3) Certifico que (la empresa) ___________________________________ ha formado e informado de los riesgos a sus trabajadores, así como actividades de formación específica en aquellas tareas o equipos de trabajo que así lo requieran. 

4) Me comprometo a informar al personal perteneciente a _________________________________, así como al personal de posibles empresas con las que subcontrate trabajos, de los siguientes puntos: 

· Riesgos específicos de las actividades a desarrollar y medidas preventivas a adoptar.

· De los apartados de los planes de seguridad y salud que les afecte (cuando proceda).

Para ello, si resultara adjudicatario, presentaré listado (nombre, dos apellidos y DNI) de trabajadores que pueden acudir a las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA a desarrollar los trabajos y que hayan recibido la anterior información.

5) Certifico que los trabajadores que van a prestar sus servicios al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA. han recibido la formación adecuada, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

6) Solo se permitirá el acceso a las instalaciones al personal de ____________________________ y de sus subcontratas, que demuestre pertenecer a la mismas y que tenga prevista la cobertura en caso de accidente o muerte. Para ello la empresa _________________________________, con carácter previo al inicio de los trabajos, presentará un certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social, copia de los boletines de cotización individuales y colectivos (TC1 y TC2). Si un trabajador no apareciera en estos boletines por ser de nueva incorporación, deberá presentar la solicitud de alta (TA2). 

7) (La empresa) ________________________________________ será la única responsable del cumplimiento de todas las disposiciones laborales y de la Seguridad Social y disposiciones administrativas que afecten a las relaciones laborales con su personal, vigentes en la actualidad o que puedan ser dictadas durante la ejecución de los trabajos, descargando de manera expresa al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA, de toda responsabilidad por su incumplimiento.

8) (La empresa)_____________________________ designará a un responsable de la organización del trabajo y la seguridad de su personal, cumpliendo y haciendo cumplir las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA En ausencia de este, estas funciones serán desarrolladas por el operario con mayor categoría o experiencia profesional.

9) (La empresa)_________________________________________ mantendrá al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA libre y exenta de responsabilidad por las obligaciones que tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales obligaciones ajenas a la misma.

10) (La empresa)________________________________________ suscribirá y mantendrá en vigor un contrato de seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los daños personales y materiales que pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos que desarrolle en las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA de toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir sus medios materiales durante el desarrollo de los trabajos.

11) Todos los medios materiales utilizados por la empresa ______________________________________ cumplirán la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y singularmente, las prescripciones que establezca al AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA se reservará el derecho de comprobar el buen estado de los equipos de trabajo de _____________________________________ y las subcontratas que participen en los trabajos.

12) En el caso de que la empresa ______________________________________________ necesite subcontratar parte de los trabajos a desarrollar o contrate a personal de ETT´s, informará previamente al Responsable del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA. El personal de la empresa_________________________________________ o subcontratas contratadas, que incumplan las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podrán ser expulsadas temporal o definitivamente de las instalaciones.

13) El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA no aceptará reclamación alguna de la empresa contratada por pérdidas de tiempo debidas a interrupciones del trabajo motivadas por el cumplimiento, por parte de su personal, de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.

14) En el caso de incumplimiento de medidas de prevención por parte de la empresa contratada, el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA queda facultada para paralizar los trabajos que se estén realizando, en tanto no sean corregidas las deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la empresa contratada los daños y perjuicios que de ello puedan derivarse. Además, en caso de incumplimiento el AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podrá retener los pagos y las certificaciones en curso, así como resolver el contrato sin que la empresa contratada tenga derecho a indemnización alguna.

15) El AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA podrá en todo momento realizar inspecciones de los trabajos realizados por la empresa contratada, para comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas indicadas. Tanto el responsable de la empresa contratada como su personal tendrán la obligación de atender y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en materia de prevención de riesgos laborales realice el personal del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.

16) La empresa se compromete a poner a disposición del AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA la documentación que justifique las anteriores declaraciones.

En ___________, a ___ de________________ 2020

 Fdo.: Dirección CONTRATA
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